附件一：

报  价  文  件

（正/副本）

项目名称：城陵矶港件杂货码头环形通道土建项目
报价单位：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年   月   日

目   录

一、报价函

二、报价清单

三、资质证明文件

四、业绩证明文件

五、施工方案

六、其他资料

一、报价函

1．我方经现场踏勘和研究了贵方提供的    （项目名称）       的询价文件的全部内容，愿意以人民币(大写)_        元（￥         ）的单价，工期     日历天，按询价文件规定的要求实施。

质量目标：        。

2．随同本报价函递交的附录属于合同文件的组成部分。

3. 我方承诺在询价文件约定的期限内完成全部工作。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

报价人：    （全称）   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：      年     月     日

报价清单

	项目
	项目特征
	单位
	数量

	拆除平台钢筯混凝土结构
	高600MM，上部宽450MM ，下部宽600MM
	米
	28

	砼碴外运
	
	M3
	8

	水泥砂浆抹面
	28米*0.6米
	M2
	16.8

	电缆沟盖板拆除
	
	米
	13

	围墙拆除
	
	米
	12

	移除绿化带树木
	
	株
	3

	挖土方
	
	M3
	60

	土方外运
	
	M3
	60

	垫层
	厚300MM 12米*10米
	M3
	36

	地面硬化
	C30  厚300MM  12米*10米
	M2
	120

	地沟盖板制安
	13米，800MM*300MM，钢筋12MM，外框角钢L50
	M3
	3.12

	电缆沟壁下降
	下降500MM
	M
	26

	预埋铁件
	
	KG
	749

	植筋
	 带肋φ14�（每根有两头，植入深度200MM）钻孔、清孔、除尘、预注、注胶、植筋
	根
	1121

	圆钢
	φ8
	KG
	0.899

	带肋钢筋 
	直径14mm�
	吨
	2.858

	护轮坎砼
	C30
	M3
	58.8

	护轮坎地面凿毛
	
	米
	568

	雨水管预埋
	φ300
	米
	10

	电缆井旁防撞警示桩
	基础300*300*500MM，立柱DN100，地面高度500MM
	根
	2


报价人：          （名称）        
                                         （盖单位章）

报价人法定代表人（或授权代理人）：          （姓名）        
                  （签名）          

日期：                          

资格证明文件

3.1.1、具有独立法人资格、营业执照处于有效期须提供营业执照复印件并加盖公章。

3.1.2、具备建筑企业三级以上资质。

3.1.3、近三年内独立完成一个及以上同类建筑施工项目（投标报名截止日期往前推算）提供合同复印件并加盖公章;

3.2具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子(分)公司，或同一母公司的子(分)公司，或法定代表人为同一人的两个或两个以上法人，所有利益相关企业的申请人参与本次询价只能递交一个报价文件。

3.3询价人不接受存在《标准施工询价文件》（2007年版）“供应商须知”第1.4.3项情形之一的供应商或最近一年内在省级及以上铁路工程建设市场信用信息管理系统有两次及以上不良行为记录的供应商、被省级及以上交通主管部门取消湖南省的投标资格或禁止进入湖南省铁路建设市场且在有效期内的的供应商报名。

法定代表人身份证明

报价人名称：                              

单位性质：                                

地址：                                    

成立时间：         年         月         日

经营期限：                                

姓名：              性别：    年龄：     职务：         系  （报价人名称） 的法定代表人。

  特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                 　　　报价人：        （全称）        （盖章）

　　　　日  期：         年      月     日

                                授权委托书

本人           （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，在此授权           （单位）           （姓名），其身份证号码：           ，作为我方合法授权代表，以我方名义并代表我单位全权处理           （项目名称）项目投标相关事宜：

本授权书期限自     年   月   日起至     年   月   日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。授权代表无权转让委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件。

投标人：（全称）（盖章）

法定代表人：    （签字） 

身份证号码：                

委托代理人：（签字）   

身份证号码：                
日  期：    年    月    日

四、其他资料

报价人认为要提交的其它资料。

附件二：

项目情况

1、拆除原新港一期与二期工程之间的隔离护轮坎约28米，地面抺平，其上有一根水管预埋。

2、按设计图纸，沿码头平台至转弯通道处新砌560米左右隔离护轮坎。详见图纸和技术要求。

3、转弯通道硬化（按承重80吨汽车设计），长约10.1米，宽约13米，约13米的电缆沟处理，盖面。

[image: image1.png]|

| _|zs—“- = m |

SHEEHE SHEEE

. s
i

s

s

=
S

bt
2. PRI, ERRION, RPN .

T 3 3, PREREARIOOm 044, LLLEMTTESRS.
H—H k= ——
2a| | PaTer———
e
o 1 T ARFAL GREANSARRASE (51 1452010 MR
- s
e
RRACARNRRRARLY | FRAVUILED SIE eHIHRARSER rit |14 G ve [3pg ne] we





附件三：

项目评标办法：经评审的最低投标价法

	条款号
	评审因素
	评审标准

	一
	资  格

评审表
	形式评审
	报价人名称。2、报价函签字盖章。

3、报价文件格式及装订。4、报价唯一。

	
	
	资质要求
	1.1、具有独立法人资格、营业执照处于有效期须提供营业执照复印件并加盖公章。

1.2、具备建筑企业三级以上资质

1.3、近三年内独立完成一个及以上同类钢结构安装项目（投标报名截止日期往前推算）提供合同复印件并加盖公章;

2.1具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子(分)公司，或同一母公司的子(分)公司，或法定代表人为同一人的两个或两个以上法人，所有利益相关企业的申请人参与本次询价只能递交一个报价文件。

2.2询价人不接受存在《标准施工询价文件》（2007年版）“供应商须知”第1.4.3项情形之一的供应商或最近一年内在省级及以上铁路工程建设市场信用信息管理系统有两次及以上不良行为记录的供应商、被省级及以上交通主管部门取消湖南省的投标资格或禁止进入湖南省铁路建设市场且在有效期内的的供应商报名。

若存在以上情形之一的，评审委员会将否决其报价申请。

	
	
	响应性审查
	1、报价情况。

2、报价内容。

3、工期。

	
	满足以上资格审查条件的报价人进入下一轮审查。

	二
	报价评审
	报价合理性
	报价低于理论成本价，且报价人不能做出合理的书面说明，或不能提供相关证明材料的判定为不合格。

理论成本价＝（询价人最高限价×60％＋未被当场宣布废标的所有报价（如果参与评标价平均值计算的有效投标人多于或等于5家时，则计算评标价平均值时去掉一个最高值和一个最低值，如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）的算术平均值×40％）×0.80。

	三
	技术评审
	①项目施工方案
	合格或不合格

	
	
	②类似成果展示，提供工程竣工单复印件
	合格或不合格

	
	1、序号中有缺项的为不合格；

2、序号①②为保证项，保证项一项不合格为不合格

3、三分之二的评标专家认定合格的技术建设为合格；

4、技术评审结果为不合格的报价人，视为不合格报价人。

	中标候选人确定方式：从合格的报价人当中，按照报价由低到高的顺序确定中标候选人，报价最低者为第一中标候选人。


