长沙集星集装箱码头有限公司垃圾站项目

询价公告

1.项目概况

长沙集星集装箱码头有限公司为响应生态环保政策，提高港区垃圾处理能力，

- 拟在港区内新建垃圾处理站一个，现对本项目进行询价采购。

项目地点：长沙集星集装箱码头有限公司。

询价范围：垃圾处理站基础、房建、水电、污水处理、管道、地面及垃圾处理设备采购、安装、售后等

2.项目控制价

本项目最高限价为：人民币肆拾捌万元整（小写： ¥480000元）超过最高限价作废标处理。

3. 报价人资质要求

3.1 报价人必须持有工商管理部门核发的营业执照（提供营业执照复印件）

3.2 报价人需具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上或房屋建筑施工总承包三级及以上资质。（提供上述资质任意一项资质证书复印件）

3.3报价人近2年内（报名起始日往前推算）承担过至少一项房建、垃圾处理站等类似项目业绩。

3.4 报价人不得存在下列情形之一：

（1）被责令停业的；

（2）被暂停或取消投标资格的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）涉及正在诉讼的案件且经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约；

（6）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域水运建设市场且处于有效期内；

（7）为投资参股本项目的法人单位；

若存在以上情形之一的，评审委员会将否决其报价申请。

3.5本次询价不接受联合体报价。

4.服务工期及要求

4.1服务工期：签订合同后30个日历天。

4.2服务要求：满足垃圾处理站正常运转功能，满足垃圾压缩设备正常使用。

5.报价文件要求

5.1报价文件包含5个部分（见附件一），即报价函、报价清单、资格证明文件、实施方案、其他资料文件。

5.2报价文件需正本一份，副本二份，放入同一密封袋。

5.3报价人报价表应包含询价范围内的一切费用，总价不作调整。

5.4报价文件须加盖公章，封面注明报价项目名称、联系方式，并经法人代表签字或授权代表签字，密封完好。

6.报价文件递交方式、时间

6.1 报价文件递交截止时间为2021年7月30日17时30分。

6.2 报价文件应送达湖南省港务集团有限公司602室。

6.3 逾期送达的或者未送达指定地点的文件，不予受理。

7.评标办法

询价人对询价文件不进行公开开标，询价人将采用综合评估法选择中标单位（见附件二）

8.项目终止的情况

在询价过程中及合同签订前，因项目审批、询价人发生改变等不可预见的因素发生，询价人可随时终止本项目的询价活动或终止合同的签署，询价人对此不承担任何赔偿与责任。

9.联系方式

9.1 询价人：长沙集星集装箱码头有限公司

9.2 地址：长沙市开福区青竹湖街道湘江北路

9.3 收件人：唐先生

9.4 联系电话：13637494623

附件一：

报  价  文  件

项目名称：

报价单位：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年   月   日

目   录

一、报价函

二、报价清单

三、资格证明文件

四、实施方案

五、其他资料

一、报价函

1．我方经现场踏勘和研究了贵方提供的                    的询价文件的全部内容，愿意以人民币(大写)       元（￥         ）的总价，工期     日历天，按询价文件规定的要求实施。

质量目标：        。

2．随同本报价函递交的附录属于合同文件的组成部分。

3. 我方承诺在询价文件约定的期限内完成全部工作。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

报价人：    （全称）   （盖章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：           年     月     日

- 报价清单

- 垃圾站长10.4米，宽4.9米，高5.2米

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土； 2.找平方式：人工 | m2 | 132.86 |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 73.89 |  |
| 3 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 | m3 | 51.41 |  |
| 4 | 余方弃置 | 1.运距:10km | m3 | 22.48 |  |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  |
| 5 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM10 | m3 | 5.71 |  |
| 6 | 加气块 | 1.砖品种、规格、强度等级:加气块混凝土 2.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM10 | m3 | 20.46 |  |
| 7 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网 2.钢丝网宽度：300mm | m2 | 9.51 |  |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
|  | 钢筋工程 |  |  |  |  |

| 8 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ6.5 | t | 0.012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ6 | t | 0.057 |  |
| 10 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ8 | t | 1.885 |  |
| 11 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12 | t | 0.151 |  |
| 12 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ14 | t | 0.806 |  |
| 13 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ16 | t | 0.172 |  |
| 14 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ18 | t | 0.267 |  |
| 15 | 直螺纹接头 | 1.连接方式:直螺纹连接 | 个 | 12 |  |
|  | 混凝土工程 |  |  |  |  |
| 16 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.31 |  |
| 17 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.13 |  |
| 18 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.11 |  |
| 19 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.52 |  |

| 20 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 5.59 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 9.34 |  |
| 22 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.54 |  |
| 23 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.53 |  |
| 24 | 窗台压顶 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.09 |  |
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 25 | 屋面 | 1.3mm厚高聚合物SBS改性沥青防水卷材 2.防水反边高度：150mm | m2 | 63.84 |  |
| 26 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:塑料(PVC) 2.管井：110mm | m | 9.84 |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 27 | 排水沟 | 1.尺寸：300mm*300mm 2.300mm宽不锈钢盖板 | m | 27.4 |  |
| 28 | 拖把池 | 1.拖把池 | 个 | 2 |  |
| 29 | 防撞角铁 | 1.角钢100*100*5 2.高度：1800mm | m | 7.2 |  |
| 30 | 模板、脚手架、运输、安全文明施工费用 | 项目全程（建筑、安装、装修、装饰） | 批 |  |  |
| 31 | 施工机具、材料、人工 | 项目全程（建筑、安装、装修、装饰） | 批 |  |  |
| 33 | 移动式刮板垃圾压缩机 | ZJYGY006 | 1 |  |  |
| 34 | 喷淋除臭设备 |  | 1 |  |  |
| 35 | 水电安装 | 项目全程（建筑、安装、装修、装饰） | 批 |  |  |
| 36 | 预备费 |  | 1 |  |  |

|  | 地面工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 水泥砂浆楼地面 | 最少5cm厚水泥砂浆地面 | m2 | 60 |  |
|  | 墙面装饰工程 |  |  |  |  |
|  | 外墙面 |  |  |  |  |
| 38 | 外墙面砖 | 1.15厚1:3水泥砂浆 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 3.5~7厚面砖 4.做法详：15zj001 外墙17 | m2 | 43.56 |  |
| 39 | 外墙漆 | 1.15厚1:3水泥砂浆 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层玻纤为耐碱网格布 3.涂料面层（另计） 4.做法详：15zj001 外墙13 | m2 | 103.68 |  |
|  | 内墙面 |  |  |  |  |
| 40 | 内墙漆 | 1.15厚1：1：6水泥石灰砂浆 2.5厚1:0.5：3水泥石灰砂浆 3.腻子一道 4.白色乳胶漆（另计） 5.做法详：15zj001 内墙4 | m2 | 79.47 |  |

| 41 | 内墙砖墙裙 | 1.15厚1:3水泥砂浆 2.5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆 3.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝 5.做法详：15zj001 内墙23 | m2 | 76.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 42 | 乳胶漆天棚 | 1.3厚底层粉刷石膏抹面 2.2厚面层粉刷石膏罩面 3.做法详：15zj001 顶4 | m2 | 52.26 |  |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 43 | 外墙面漆 | 1.外墙真石漆 | m2 | 103.68 |  |
| 44 | 内墙面乳胶漆 | 1.腻子两道 2.白色乳胶漆 | m2 | 79.47 |  |
| 45 | 天棚乳胶漆 | 1.腻子两道 2.白色乳胶漆 | m2 | 52.26 |  |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 46 | 金属卷帘(闸）门 | 1.卷帘门 2.门代号及洞口尺寸:尺寸：3800mm*4000mm | m2 | 30.4 |  |
| 47 | 金属百叶窗 | 1.金属百叶窗 2.尺寸：1800mm*1200mm | m2 | 4.32 |  |
| 48 | 总价 |  |  |  |  |

报            价             人：          （名称）

（盖单位章）

报价人法定代表人（或授权代理人）：          （姓名）

（签名）

日           期：                          
三、资格证明文件

1、报价人必须持有工商管理部门核发的营业执照（提供营业执照复印件）

2、报价人需具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上或房屋建筑施工总承包三级及以上资质。（提供上述资质任意一项资质证书复印件）

3、报价人近2年内（报名起始日往前推算）承担过至少一项房建、垃圾处理站等类似项目业绩。

4、法定代表人证明或法定代表人授权委托书。（提供原件）

法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年         月         日

经营期限：

姓名：              性别：    年龄：     职务：         系  （报价人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

报价人：        （全称）        （盖章）

日  期：         年      月     日

授权委托书

本人           （姓名）系           （报价人名称）的法定代表人，在此授权           （单位）           （姓名），其身份证号码：           ，作为我方合法授权代表，以我方名义并代表我单位全权处理           （项目名称）项目报价相关事宜：

本授权书期限自     年   月   日起至     年   月   日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。授权代表无权转让委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件。

报价人：（全称）（盖章）

法定代表人：    （签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

日  期：    年    月    日

四、实施方案

报价人根据情况自行编写。

五、其他资料

报价人认为应该提供的其他资料。

附件二：

项目评标办法

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 合 格 性 评 审 表 | 报价书编制 | - 报价书签署是否正确； 2、是否有法定代表人身份证明或法人授权委托书； 3、是否有报价书及标价； 4、报价是否唯一。 |
|  |  | 资质要求 | 1 报价人必须持有工商管理部门核发的营业执照（提供营业执照复印件） 2 报价人需具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上或房屋建筑施工总承包三级及以上资质。（提供上述资质任意一项资质证书复印件） 3报价人近2年内（报名起始日往前推算）承担过至少一项房建、垃圾处理站等类似项目业绩。 4、 报价人不得存在下列情形之一： （1）被责令停业的； （2）被暂停或取消投标资格的； （3）财产被接管或冻结的； （4）涉及正在诉讼的案件且经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响； （5）在最近三年内有骗取中标或严重违约； （6）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域水运建设市场且处于有效期内； （7）为投资参股本项目的法人单位； 若存在以上情形之一的，评审委员会将否决其报价申请。 |
| 二 | 评标办法 | 分值构成 (总分100分) | 商务部分：30分 投标报价：50分 技术部分：20分 |
| 1 | 商务部分 (20分） | 业绩(10分) | 项目业绩满足资格审查条件的计6分。 近2年每增加业绩计1分，计满4分止。 |
|  |  | 售后与质保（10分） | - 主体建筑质保两年计2分，每增加一年计1分，总4分。 - 垃圾压缩设备质保一年计2分，每增加一年计2分，总6分。 |
|  |  | 资质与实力（10分） | 1、满足询价文件资质要求的6分， 2、市政公用工程施工总承包二级及以上加2分 - 3、房屋建筑施工总承包二级及以上加2分 |
| 2 | 技术部分 (30分） | 施工方案（10分） | 合理得10～8分，较合理得5～7分，不合理得1～4分，未提供的不计分。否则得0分。 |
|  |  | 质量与安全文明施工（10分） | 合理得10～8分，较合理得5～7分，不合理得1～4分，未提供的不计分。否则得0分。 |
| 3 | 投标报价评分标准 (50分） | 投标报价（50分） | - 满足询价文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×50。 |