湖南省港务集团有限公司

岳阳城陵矶老港二期工程项目跟踪审计业务

询 价 采 购 文 件

采购编号：省港服（2021）年询第8号【省港】

二О二一年十一月

目    录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 评审办法	23

第四章 合同条款及格式	26

第五章 采购需求	1

第六章 响应文件格式	2

- 采购公告

湖南省港务集团有限公司

岳阳城陵矶老港二期工程项目跟踪审计业务

询价采购公告

岳阳城陵矶老港二期工程项目跟踪审计经湖南省港务集团有限公司批准已具备采购条件，现公开邀请供应商参加采购活动。

一、采购项目简介

（一）采购项目名称:岳阳城陵矶老港二期工程项目跟踪审计

（二）采购人:湖南省港务集团有限公司

（三）采购代理机构:无

（四）采购项目资金落实情况:已落实

（五）采购项目概况: 为推动湖南全省长江岸线绿色高效利用，扎实推进我省长江岸线港口码头专项整治，湖南省港务集团有限公司（以下简称省港务集团）树立绿色、环保、智能、专业的理念，在岳阳城陵矶老港区拟建二期提质改造项目总投资约20000万元。包括1.环境治理工程（1）装卸系统提质工程：对4#、5#、8#、9#、11#、13#泊位原有装卸系统进行提质改造，新增钢引桥升降装置、浮式起重机、皮带机等相关设备；（2）雨污分流工程：采用雨、污水分流制度，新建污水处理站1座，新增一体化处理设施、喷水系统，并配套建设污水官网；（3）泊位提质改造工程：对3#、4#、5#、8#、9#、10#11#、13#泊位进行环保提质改造；（4）泊位拆除复绿工程：对6#、7#货运泊位进行拆除，拆除面积21000㎡；沿岸岸线进行岸坡复绿，复绿面积8000㎡；（5）码头绿化工程：对8#、9#泊位及后方进行堆场复绿，复绿面积63000㎡；（6）船舶污染治理工程：新增3条船舶污染综合治理船舶；（7）新建滚装商品车生态停车场所104000㎡。2.绿色发展工程（1）客运大楼改造工程，改造面积8100㎡；（2）上洋关周边工业旅游区。

二、采购范围及相关要求

（一） 采购范围: 从施工单位进场到竣工结算经济管理活动的真实、合法、效益进行审查、监督、鉴证和评价，包括施工期现场跟踪审计、分阶段工程结算审计和项目竣工工程结算审计。

（二） 服务期限: 预计2021年12月-2022年10月

（三） 服务地点: 湖南省岳阳市城陵矶老港区

（四） 质量要求或服务标准：符合《中华人民共和国审计法》、《公路水运基本建设项目内部审计管理办法》（交财审发〔2017〕196 号）和《湖南省建设工程造价管理办法》（2004 年省政府 192号令）等法律、法规的有关规定，遵循独立、客观、公正的工作原则。

三、供应商资格要求

（一）供应商不得存在下列情形之一:

1.处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;

2.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形;

3.被采购人或采购人上级单位纳入黑名单；

4.涉及正在诉讼的案件且经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响。

- 供应商应满足如下要求:

| 资格条件 | 对供应商要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- |
| （1）依法设立 | □不适用 ☑适用 | 供应商应提供市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展审计业务的执照或证书。 |
| （2）资质要求 | □不适用 ☑适用 | 具备住房城乡建设主管部门颁发的工程造价咨询甲级资质证书，资质证书处于有效期 |
| （3）财务要求 | ☑不适用 □适用 | □不适用 □适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（3）。 |
| （4）业绩要求 | □不适用 ☑适用 | 提供1份约10000万或以上规模的码头工程类跟踪审计咨询服务项目（含造价咨询）业绩。业绩时间为2016年11月份-2021年11月份，以甲方签字为准。 |
| （5）信誉要求 | □不适用 ☑适用 | □不适用 ☑适用, 提供承诺函和投标人未被最高人民法院在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn） 或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 |
| （6）承担本项目的主要人员要求 | □不适用 ☑适用 | 项目负责人要求须具有建设行政主管部门颁发的注册在本单位全国注册造价工程师执业资格证和高级职称。 其他主要人员要求：①投标人拟投入本项目专业技术人员最低配备为 4 人，其中项目负责人 1 人，驻场专业人员 1 人（土建专业），其他人员 2 人（拟任本项目关键岗位人员和授权委托人须为本企业在职人员，需提供劳动保障部门出具的投标文件递交截止时间前半年内连续三个月缴纳社保的证明）。 ②驻场专业人员须具有建设行政主管部门颁发的注册在本单位的全国注册造价工程师执业资格证。 |
| （7）其他要求 | □不适用 □适用 | ☑不适用 □适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（7）。 |
| （8）供应商不存在第一章3.1款情形的证明材料 | ☑不适用 □适用 | ☑不适用 □适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（8）。 |

四、响应保证金

| 响应保证金的递交 | 不退还响应保证金的其他情形 | 退还响应保证金的时间 |
| --- | --- | --- |
| ☑不要求递交 □要求递交 保证金金额：_________； 保证金形式：________； | ☑不适用 □适用，具体如下： | ☑不适用 □适用，具体如下： |

五、确定成交供应商的方法

（一）最低价法

（二）采购人应当确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。若排名第一的成交候选供应商未通过履约能力和报价核查，采购人应按推荐的名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商。

六、采购文件获取

（一）供应商应当于2021年  12 月 3 日 8 时 00分至 2021 年 12 月 15 日 17 时 30 分，在中国招标投标公共服务平台（http：//www.cebpubservice.com）、湖南省湘水集团有限公司网站（http：//www.hnsxsjt.com）、湖南省港务集团有限公司（http://www.hnsgwjt.com）上获取采购文件:

（二） 供应商若对本项目采购需求、资格要求等有疑问的，应当于 2021年 12 月 16 日9时00 分前向采购人提出澄清要求。

七、监督部门

本次采购监督部门为 湖南省港务集团有限公司纪检监察部 ，电话：0730-8426212

八、联系方式

采 购 人: 湖南省港务集团有限公司

地    址: 湖南省岳阳市云溪区沿江西路50米湖南省港务集团信息化大楼303室

邮政编码: 414000

联 系 人: 黄女士

电    话: 18273016850

电子邮箱: 657565418@qq.com

开户银行: 中国农业银行岳阳市分行

账    号: 18385901040021648

- 供应商须知

第一节  供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购方法 | ☑询价 |
| 1.1.2 | 评审办法 | ☑最低价法（同质比价法） |
| 1.7.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 |
| 1.8 | 采购预备会 | ☑不召开 |
| 1.9 | 分包 | 不得分包的内容：不允许分包 |
| 1.10.2 | 对非关键条款的偏差 | 允许偏差的范围：响应文件在实质上响应采购文件要求，但存在含义不明确的内容、明显文字或计算错误等情况，并且澄清、说明和补正这些情况不会对其他响应人造成不公平的结果。 允许偏差的项数：2项 |
| 2.1(7) | 构成采购文件的其他资料 | 资料名称： 无 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的时间 | 截止时间： 2021年12月16日9时00分 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到采购文件补充文件 | 确认的最晚时间：补充文件发出后24小时 确定的方式：补充文件接收确认函 |
| 3.1.1（9） | 构成响应文件的其他资料 | 资料名称： |
| 3.2.2 | 采购标的数量增减幅度 | 采购标的数量增减幅度：无 |
| 3.2.3 | 最高限价或其计算方法 | □无 ☑有，最高限价或其计算方法：固定基本审计费¥100000.00；以上限价为6%的增值税含税价（提供专用发票），如果报价人提供其他税率的增值税专用发票，询价人按6%的税率调整报价后参与排序。效益审计费详见询价文件第四章合同条款及格式 。 |
| 3.2.4 | 报价的其他要求 | 当固定基本审计费相同时按效益审计费由低到高排序 |
| 3.3.1 | 响应文件有效期 | 递交响应文件截止之日起90日 |
| 3.4.1 | 响应保证金 | ☑不要求递交 |
| 3.5（1） | 依法设立的证明材料 | □不适用。 ☑适用。供应商应提供市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书。 |
| 3.5（2） | 资质要求证明材料 | □不适用 ☑适用。供应商应提供相关资质证书副本的复印件，以证明供应商具有承担本项目要求的资质。 资质证书包括：具备住房城乡建设主管部门颁发的工程造价咨询甲级资质证书，资质证书处于有效期，提供证书复印件并加盖单位公章。 |
| 3.5（3） | 财务要求证明材料 | ☑不适用 □适用。供应商应提供经会计师事务所或审计机构审计的近年财务会计报表复印件，包括资产负债表，现金流量表、利润表等。近年财务会计报表年份是指： 2018 至 2020 年（供应商的成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表） □适用。供应商应提供近年财务会计报表复印件，包括资产负债表，现金流量表、利润表等。近年财务会计报表年份是指： 至 年（供应商的成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表） |
| 3.5（4） | 业绩要求证明材料 | □不适用 ☑适用。供应商应提供近年的类似项目情况表（格式见第六章“响应文件格式”五、资格审查资料（三）近年的类似项目情况表），以证明供应商具有承担本项目要求的业绩。 业绩证明材料： ☑合同/订单 ☑其他材料：审计报告复印件需加盖单位公章 业绩证明材料种类要求： ☑需同时提供上述勾选的所有证明材料 ☑其他要求：提供1份10000万或以上规模的码头工程类跟踪审计咨询服务项目或跟踪审计工程咨询服务（含造价咨询）业绩。业绩时间为2016年11月份-2021年11月份，以甲方签字为准。 |
| 3.5（5） | 信誉要求证明材料 | □不适用 ☑适用。供应商应提供相关信誉情况的证明材料，包括： |
| 3.5（6） | 承担本项目的主要人员要求证明材料 | - □不适用 - ☑适用。供应商应提供拟委任的主要人员汇总表和主要人员简历表（格式见第六章“响应文件格式”五、资格审查资料（四）拟委任的主要人员汇总表和（五）主要人员简历表）。供应商应填报满足第一章“采购公告”规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息，并按如下要求提供相关证明文件： - 项目负责人要求须具有建设行政主管部门颁发的注册在本单位全国注册造价工程师执业资格证和高级职称。 - 投标人拟投入本项目专业技术人员最低配备为 4 人，其中项目负责人 1 人，驻场专业人员 1 人（土建专业），其他人员 2 人（拟任本项目关键岗位人员和授权委托人须为本企业在职人员，需提供劳动保障部门出具的投标文件递交截止时间前半年内连续三个月缴纳社保的证明）。 - 驻场专业人员须具有建设行政主管部门颁发的注册在本单位的全国注册造价工程师执业资格证。 |
| 3.5（7） | 其他要求的证明材料 | 无 |
| 3.5（8） | 供应商不存在第一章3.1款情形的证明材料 | □不需要提供证明材料仅提供承诺函 ☑需要提供证明材料，包括：1.承诺函2.提供信用中国（www.creditchina.com）网站查询，投标人未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图。 |
| 3.6.1 | 对关键条款进行响应的证据或证明材料要求 | 无 |
| 3.6.2 | 响应方案数量 | ☑供应商只能提出唯一响应方案 |
| 3.7.5 | 响应文件及电子版要求 | 是否要求提供电子版响应文件： ☑不要求 |
| 4.1.1 | 响应文件的密封 | 响应文件须密封包装，并在封套的封口处加盖单位公章。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | □不适用 ☑适用，供应商名称： （项目名称）响应文件 |
| 4.2.1 | 递交响应文件截止时间和地点 | 截止时间：2021年12月 16 日9时00分 递交响应文件的地点：湖南省港务集团有限公司办公楼303室 |
| 4.2.2 | 是否退还响应文件 | ☑否 |
| 4.3.3 | 供应商撤回响应文件情况下退还响应保证金的时间 | 无 |
| 5 | 是否公开开启响应文件 | ☑否 □是 |
| 5.1 | 开启地点 | 湖南省港务集团有限公司六楼602开标室 |
| 5.2（4） | 开启程序 | 开启顺序： 随机 其他应公布的信息：无 |
| 6.1.1 | 评审小组的组建 | 评标小组构成：3 人。 评审专家确定方式：在湖南省湘水集团有限公司综合评标专家库中随机抽取。 |
| 6.2.2 | 评审小组推荐成交候选供应商的数量 | 1-3个，并标明推荐顺序。 |

第二节 供应商须知正文

1 总则

1.1采购方法和评审办法

本项目采用供应商须知前附表规定的采购方式和评审办法。

1.1.1采购方法

询价采购，是指按照规定程序就采购项目向符合资格要求的供应商进行询价，通过评审、比较确定成交供应商的采购方式。

1.1.2评审办法

最低价法，是指在资质、业绩、信誉等条件均满足询价文件要求的前提下，按单项或总价价格最低原则确定成交供应商。包括同质比价法和同价比质法。

1.2采购项目概况和供应商资格要求

采购项目概况和供应商资格要求见第一章“采购公告”。

1.3 费用承担

供应商准备和参加采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

1.4保密

参加采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.6计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7踏勘现场

1.7.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人应按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.7.2供应商可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对供应商参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

1.7.3采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商编制响应文件的参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.8采购预备会

供应商须知前附表规定召开采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开采购预备会。

1.9分包(本项目不允许分包)

1.10响应和偏差

1.10.1采购需求和合同草案中的关键条款均以“*”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同草案的关键条款作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被视为无效。

1.10.2供应商须知前附表规定了对非关键条款允许偏差的范围和可以偏差的项数的，如响应文件存在的偏差超出上述范围或项数，将被视为无效。

2采购文件

2.1采购文件的组成

本采购文件包括:

(1)采购公告:

(2)供应商须知;

(3)评审办法;

(4)合同条款及格式;

(5)采购需求;

(6)响应文件格式;

(7)供应商须知前附表规定的其他资料。

采购人依照本章规定，对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2采购文件的澄清和修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或内容不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式发给所有获取采购文件的供应商。采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

2.2.3供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，确认已收到该补充文件。

2.2.4除非确有必要，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

3响应文件

3.1响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容:

(1)响应函;

(2)授权委托书(如有);

(3)商务和技术偏差表;

(4)报价表;

(5)资格审查资料;

(6)响应方案;

(7)供应商须知前附表规定的其他资料。

供应商在评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

3.1.2供应商的法定代表人(单位负责人)亲自签署响应文件、亲自参加采购的，响应文件不包括第3.1.1(2)目所指的授权委托书。第一章“采购公告”规定不接受联合体的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。供应商须知前附表未要求供应商递交响应保证金的，响应文件不包括第3.1.1(4)目所指的响应保证金。

3.2报价

3.2.1供应商应按采购文件提供的格式(见第六章“响应文件格式”)在响应函和报价表中进行报价。响应函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明不含税价格和增值税税额，采购人将根据项目情况，在第三章“评审办法"第2.2.2项中选择按照含税价格或不含税价格对供应商进行价格评审。

3.2.2供应商应充分了解采购项目的总体情况以及影响报价的其他要素。对于货物和服务采购项目，采购人在签署采购合同时及合同履行过程中，有权在供应商须知前附表规定的幅度内对采购标的的数量进行增加或减少。

3.2.3采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。最高限价或最高限价计算方法在供应商须知前附表中载明。

3.2.4报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3响应文件有效期

3.3.1除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为90日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

3.3.2出现特殊情况需要延长响应文件有效期，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期的，供应商应予以书面答复。同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得修改其响应文件；供应商商拒绝延长的，其响应文件在原有效期届满后失效，但供应商有权收回其响应保证金。

3.4响应保证金（本项目不提交响应保证金）

3.5资格审查资料

供应商应提供供应商须知前附表3.5(1)-3.5(8)中规定的资格审查资料，以证明其满足第一章“采购公告”对供应商的各项资格要求。

3.6响应方案

3.6.1响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款(标记“*”)的，供应商还应按照供应商须知前附表的规定提供有关证据或证明材料。

3.6.2供应商只能提出唯一的响应方案。供应商在响应文件中提出多个响应方案的，其响应文件将被视为无效。

3.6.3响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，将视为供应商响应采购文件的要求:但如发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则评审小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

3.7响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附件作为响应文件的组成部分。

3.7.2响应文件应用不褪色的的材料书写或打印。

响应函应由供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。联合体协议书(如有)应由联合体各方的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。

响应函或联合体协议书(如有)由代理人签字的，应在响应文件中附授权委托书，授权委托书应由供应商或联合体各方的法定代表人(单位负责人)签字并加盖单位章。

3.7.3评审过程中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.4响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.5响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不致，或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.6响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

4响应文件的递交

4.1响应文件的包装与标记

4.1.1响应文件应安善包装。供应商须知前附表规定响应文件应密封的，响应文件应按要求密封。

4.1.2响应文件封套上应载明的内容见供应商须知前附表。

4.2响应文件的递交

4.2.1供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知前附表规定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收。采购人收到响应文件后，向供应商出具接收凭证。

4.2.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不于退还。

4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

4.3.2响应文件的修改文件或供应商撤回已递交响应文件的书面通知应由供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。采购人收到供应商修改响应文件的书面文件后，向供应商出具接收凭证;采购人收到供应商撤回响应文件的书面通知后，退回供应商的响应文件。

4.3.3除供应商须知前附表另有规定外，供应商撤回响应文件的，采购人应在5日内退还已收取的响应保证金。

4.3.4修改的内容为响应文件的组成部分。响应文件的修改文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、包装、标记和递交，并注明“修改”字样。

5开启响应文件

采购人一般不公开开启响应文件。如供应商须知前附表规定公开开启响应文件的，开启活动应按本条规定执行。

5.1开启响应文件的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间和地点公开开启响应文件，并邀请所有供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加的，视为默认开启结果。

5.2开启程序

主持人按下列程序公开开启响应文件:

(1)按照供应商须知前附表规定的开启顺序开启响应文件，公布递交响应文件的供应商名称、响应报价及供应商须知前附表规定的其他应公布的信息，并记录在案;

(2)开启会议结束。

5.3递交响应文件的供应商不足的情形

递交响应文件的供应商数量不足三家时，应终止采购并重新组织采购。重新采购递交响应文件的供应商不少于两家时，可开启响应文件并组织评审；重新采购递交响应文件的供应商只有一家时，经审批同意后可以采取单一来源采购方式。

6评审

6.1评审小组

6.1.1评审由采购人组建的评审小组负责。

6.1.2评审小组成员有下列情形之的，应当回避:

（1）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属;

(2)与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

6.1.3评审小组组建后，评审小组成员共同推选或或由采购人指定评审小组组长，评审小组组长负责组织评审工作。

6.1.4在评审过程中，评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对响应文件进行评审和比较。

6.2.2评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选供应商名单。评审小组推荐成交候选供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。

7合同授予

7.1成交候选供应商报价核查

项目评审后，如果采购人认为推荐的成交候选供应商报价明显偏离市场价格时，采购人可以对该报价进行验证，验证后，对明显偏离市场价格的报价不予接受。

7.2成交候选供应商公示

采购人按照供应商须知前附表规定的公示媒介和期限公示成交候选供应商。

7.3成交结果异议

供应商或者其他利害关系人对采购结果有异议的，应当在成交候选供应商公示期间提出。

7.4成交候选供应商履约能力核查

采购人可对成交候选供应商的相关证明材料原件进行核验或组织现场考察，以确认成交候选供应商的生产经营、财务等实际状况与响应文件是否一致及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。核查结果将作为采购人选择确定成交供应商的依据之一。

7.5发出成交通知书

公示期结束后，在本章第3.3款规定的响应文件有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，并将成交结果书面通知所有提交响应文件的供应商。

7.6履约保证金

供应商须知前附表规定递交履约保证金的，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为采购合同金额的10%。

7.7签订合同

7.7.1采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.7.4除供应商须知前附表另有规定外，按照第三章“评审办法”第2.2.3项规定对响应报价进行修正后，若修正后的响应报价小于按照第三章“评审办法”第2.2.2项规定确定的评审价格，则签订合同时以修正后的响应报价为准;若修正后的响应报价大于评审价格，则签订合同时以评审价格为准。同时按比例修正相应子目的单价或合价(采购文件不允许调整的费率和金额除外)。

7.8特殊情形处理

因供应商对成交结果提出异议、成交供应商无正当理由拒绝签订合同、成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件或者不按照采购文件要求递交履约保证金等导致采购人变更成交结果的，采购人应按照本条规定的程序重新选择成交供应商、进行公示并公告。

8异议

8.1提出异议

供应商或者其他利害关系人可以对成交结果提出异议。异议应在成交结果公示期间通过供应商须知前附表规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容:

(1)异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话;

(2)具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。

8.2异议处理

采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。

采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，可以继续进行采购活动。

9纪律要求

9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4对与采购活动有关的工作人员的纪律要求

与采购活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及采购有关的其他情况。在采购活动中，与采购活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。

10 需要补充的其他内容

10.1采购代理服务费

供应商须知前附表规定由供应商承担采购代理服务费的，供应商应按照供应商须知前附表规定的费用标准或金额、交费时间和方式向采购代理机构支付代理服务费。

10.2其他

需更补充的其他内容:见供应商须知前附表。

附件1  开启记录表

开启记录表

开启时间：  年  月  日  时  分

| 序 号 | 供应商 | 密封情况 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表：                记录人：              监督人：

附件2  问题的澄清

问题的澄清

(编号:                 )

评审小组:

问题澄清通知(编号:                )已收悉，现澄清、说明和补正如下：

1.

2.

......

上述问题澄清、说明和补正，构成我方响应文件的组成部分。

供应商:         (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人:  (签字)

年     月     日

附件3  确认通知

确认通知

（采购人或采购代理机构名称):

你方于  年  月  日发出的的(项目名称)采购文件的澄清/修改的通知，我方已于  年  月  日收到。

特此确认。

供应商:      (盖单位章)

年    月    日

# 第三章 评审办法

评审办法前附表

| 条款号及名称 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 评审方法 | 最低价法 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 |  |
|  |  | 响应文件签字盖章 | 符合第二章第3.7.2项及第3.7.3项的规定 |
|  |  | 响应函中实质性内容 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 依法设立 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（1）款规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（2）款规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（3）款规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（4）款规定 |
|  |  | 人员要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（6）款规定 |
|  |  | 不存在第一章第3.1款情形 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（8）款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价 | 符合第二章第3.2款规定 |
|  |  | 响应文件有效期 | 符合第二章第3.3.1项规定 |
|  |  | 响应方案 | 符合第二章第3.6款规定 |
|  |  | 服务标准 | 符合第一章第2条规定 |
|  |  | 完成期限 | 符合第一章第2条规定 |
|  |  | 合同条款 | 符合第二章第1.10.1项规定 |
|  |  | 对非关键条款的偏差 | 偏差范围和偏差项数符合第二章第1.10.2项的规定 |
| 2.2.2 |  | 评审价格 | 大写含税价格。 |
| 3 详细评审标准和程序（最低价法） |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 3 |  | 报价 | 根据2.2.2条规定，先按固定基本审计费由低到高的顺序推荐成交候选供应商如固定基本审计费相同时按效益审计费由低到高排序。 |

评审办法正文

1评审方法(最低价法)

本次评审采用最低价法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件按照本章第2.2.2项规定的方法确定供应商响应报价的评审价格，并按照评审价格由低到高的顺序推荐成交候选供应商。

2初步评审标准和程序

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准:见评审办法前附表。

2.1.2资格评审标准:见评审办法前附表。

2.1.3响应性评审标准:见评审办法前附表。

2.2初步评审程序

2.2.1评审小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商速交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求，供应商是否符合资格条件，响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

2.2.2除评审办法前附表另有规定外，评审价格为供应商在响应函中填报的大写含税价格。

评审价格若超过最高限价(如有)，其响应文件将被视为无效。

评审小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价异常过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。

2.2.3响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

响应报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效:

(1)大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准;

(2)总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外;

(3)报价表合计报价与分项报价的合计不一致的，以各分项报价的合价累计数为准;

(4)如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

(5)响应报价的算术错误修正不改变评审依据的响应总报价。当修正后的总报价高于原响应报价时，视同供应商响应报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担，如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将响应报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

2.2.4供应商有串通，弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效。

3详细评审标准和程序(最低价法)

评审小组对评审价格进行比较后，按照评审价格由低到高的顺序对供应商排序。供应商评审价格相等时，按照评审办法前附表的规定确定供应商优先顺序。

4评审结果

4.1提交书面评审报告

评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

4.2推荐成交候选供应商排序要求及数量

评审小组应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向采购人推荐成交候选供应商(排序或不排序)。成交候选供应商的排序要求及数量见第二章“供应商须知”。

- 第四章 合同条款及格式

本合同书由           （以下简称“发包人”）与              （以下简称“承包人”）于 年 月 日签署。

发包人拟对                             项目进行跟踪审计， 并接受了承包人以人民币       元的固定基本审计费加上按核减额之和乘以相应效益审计费取费率作为完成本项目所需费用的投标文件，双方达成如下协议：

- 组成合同的文件如下，并按如下顺序解释，依次序排在前面为准：

1、合同书；

2、中标通知书；

3、招标文件；

4、投标人的投标文件；

5、其他合同文件。

二、语言和法律

1、本合同所使用的语言为中文；

2、本合同适用的法律为中华人民共和国现行法律。

三、通讯方式

合同中所提到的合同双方交流的通讯方式，只有书面形式有效，通知只有在对方签收时有效，合同双方不得无故拒签通知性文件。

四、审计对象、范围、目的和内容

1、审计对象：岳阳城陵矶老港二期工程设计采购施工总承包项目。

2、审计范围：从施工单位进场到竣工结算经济管理活动的真实、合法、效益进行审查、监督、鉴证和评价，包括施工期现场跟踪审计、分阶段工程结算审计和项目竣工工程结算审计。

3、审计目的：加强审计监督，确保资金合理合法使用，促进工程建设管理，提高投资效益。

4、审计内容：施工期现场跟踪审计、分阶段工程结算审计和项目竣工工程结算审计。

五、审计原则

符合《中华人民共和国审计法》、《公路水运基本建设项目内部审计管理办法》（交财审发〔2017〕196 号）和《湖南省建设工程造价管理办法》（2004 年省政府 192号令）等法律、法规的有关规定，遵循独立、客观、公正的工作原则。

六、合同双方的义务和责任

（一）发包人的义务和责任

1、 发包人定期检查审计工作的进展情况，要求承包人按时报送审计资料和审计报告；

2、发包人如果对被承包人派出的项目负责人和主要跟踪审计人员不满意，可随时更换，承包人必须接受；

3、如果承包人的审计工作没按招投标文件和合同要求进行或达不到发包人的要求， 发包人可以视情况终止合同，并不给予任何赔偿；

4、提供审计所需的施工图纸、工程施工合同、工程计量结算资料等，并提供必要工作条件；

5、按照本合同规定及时足额支付审计费用；

（二）承包人的义务和责任

1、按照发包人招标文件和合同要求，提供详细可行的审计实施方案；

2、承包人须按投标文件承诺派出审计人员，如不能按要求派驻人员,发包人有权终止合同并要求承包人赔偿相应损失；

3、承包人自行解决审计工作过程中的交通工具及费用，审计人员的通讯、餐饮等相关费用自理；

4、承包人派驻现场的审计人员不少于 1 人，未经发包人同意，不得更换审计人员；经发包人同意更换的，项目负责人按 2 万元/人·次，其他人员按 1 万元/人·次（如拟投入的人员因升迁、调离本单位等需更换且经发包人同意的除外）；未经发包同意擅自更换的，项目负责人按 8 万元/人·次，其他人员按 5 万元/人·次。更换的人员资质条件须满足合同条款要求并不低于原有人员，在发包人限定的日期内到位。

5、按照承包人招标文件和合同要求、审计的相关规定进行审计，所有的审计内容都必须出具审计报告，并保证审计报告的真实性、合法性、及时性；

6、审计人员在出具各工程审计项目审计报告之前，原则上应取得各项目施工方的签证认可，有争议部分应注明争议原因及其解释说明；

7、审计人员在审计中，要遵循“客观公正、依法审计”的原则，承包人在审计中的审计风险由其自行负担；

8、审计人员进入施工现场，必须按有关要求佩带安全标志，并自行采取必要安全防护措施，审计人员的安全责任和风险，由承包人自行负担；

9、对审计报告和业主提供的审计资料以及在执行业务过程中知悉的商业秘密保密。

七、审计期限

- 1、合同期限为从签订之日起至工程竣工结算完毕。审计报告在发包人要求的时间内完成。

- 2、审计报告完成时间：

- （1）单项合同工程完工后，承包人按发包人时间要求进行工程结算审计。

- （2）所有其他按要求审核签证的在发包人规定的时间内完成。

- （3）出具单项工程审计报告的时间见下表（起始时间按发包人口头或书面通知时间为准）：

| 审 计 子 目 (每一单项审计) | 报 审 金 额 | 阶段审计报告完成 时间 |
| --- | --- | --- |
| 单项工程结算 | ≤1000 万元 | 7 天 |
| 单项工程结算 | ≤5000 万元 | 15 天 |
| 单项工程结算 | ≤10000 万元 | 20 天 |
| 竣工结算 |  | 30 天 |

- 3、由于承包人原因未在规定时间完成合同规定任务的，每延期 1 天从合同价格中扣减 1000 元。

八、审计报告

1、承包人对岳阳城陵矶老港二期工程项目跟踪审计出具审计报告。对每一单项施工合同的工程结算出具审计报告，审计报告正本壹份，副本伍份，审计报告中须分别列明如下内容：

（1）审计依据；

（2）工程概况；

（3）项目报批过程；

（4）项目资金来源及到位情况；

（5）建安工程造价审核情况及建安工程投资完成情况；审计结果应反映送审金额、核减金额及核减理由，并反映审计认定的工程总造价，其中已完工程造价和未完工程（尾工工程）造价分别列示；

（6）概算建安工程费执行情况；

（7）工程建设管理情况，反映建设单位对建设项目投资、建设、质量等方面的控制情况；

（8）审计发现的问题及处理意见，有争议的部分，要注明争议原因及审计组的解释说明和意见；

（9）审计评价；

（10）审计建议

九、审计费支付

1、固定基本审计费及其支付：固定基本审计费为人民币     元，如工程项目概算发生调整，本合同固定基本审计费不变。发包人在合同签订后支付固定基本审计费用金额的 50％。审计过程中，按年度根据审计进度支付至 95%，剩余费用在工程竣工验收后付清。

2、效益审计费及其支付

- （1）效益审计费的计算如下表：

| 收费项目 | 计费基数 | 基准费率（‰） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500 万 元以下 | 500 万 元以 上 ～ 1000 万 元 | 1000 万 元以 上 ～ 5000 万 元 | 5000 万 元以上～5 亿 元 | 5 亿元以上～10 亿元 | 10 亿元以上～ 30 亿元 | 30 亿元以上～ 60 亿元 | 60 亿元以上 |
| 审计效益收费 | 工程结算核 减 额 | 60 | 45 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

注：上表收费实行差额定率累进计费，低于 0.5 万元按 0.5 万元计。工程结算核减额计算基础为送审工程造价。

（2） 最终审计效益结算费用在依据上表审计效益收费基础上打7折。

（3）根据承包人出具的正式审计报告计算核减额，每年进行一次结算支付。审计核减额是指施工单位上报的工程结算经建设单位初审后，承包人在建设单位初审后的基础上实际审核核减的建安工程造价总额。

- （4）竣工结算审计均不再另外支付审计费。

（5）在发包人付款前，承包人务必按照发包人要求开具合法税务发票，并办理相关手续。

（6）工程审计如事后发现存在质量问题，则视情况可以扣回。

十、保障

1、承包人负担由于自己的行为或疏忽所造成的损失、花费和索赔。

2、如果因政府、政策或不可抗拒因素影响建设项目取消或中止，双方承诺不追究对方民事责任，所预付款项不计息退回。已完成部分工作根据合同和工作量结算。

十一、合同时效

1、本合同自合同双方法定代表人签字盖章后生效。

2、本合同至合同双方义务履行完毕后失效，但不影响工程审计质量的追索。

3、如果因政府、政策或不可抗力因素导致本工程项目不能如期开工或中途停工， 发包人可以书面通知与承包人另行商定服务时间，或在事项发生之日起 30 天内书面向承包人提出终止合同。

十二、违约责任

1、承包人未按发包人要求在规定时间内提交审计报告，发包人按本章第七款约定课以罚款。

2、承包人未经发包人同意，无故中途终止或迟延履行协议，或不按合同要求完成某一阶段的服务工作，应向发包人支付审计费用总额 10%的违约金。

3、如承包人未按国家的法律、法规执行，而造成发包人的经济损失时，由承包人向发包人支付赔偿金。

4、承包人应确保审计质量，确保审计偏差率控制在±3%以内，达不到该承诺，发包人可以无条件扣除承包人的履约保证金。如保证金不足以弥补委托人的损失，委托人可以诉讼索求赔偿。

5、被审单位对承包人出具的审计报告或其他审计意见不服，引起诉讼及赔偿，所需费用由承包人自行负担。

十三、争端的解决

所有争端应采取友好协商的方式解决。协商未达成一致意见的，可向岳阳市云溪区人民法院提起诉讼。

十四、合同的生效、变更与终止

（一）本合同自双方签字盖章之日起生效。双方全面履行合同义务，工程竣工结算完终止。

（二）双方可协商一致以书面形式变更或解除合同，但不得违反相关法律法规规定或损害一方当事人利益；因变更或解除合同致使一方遭受利益损失的，应由责任方负责赔偿。

十五、附则

1、承包人不得转让、分包合同。

2、合同未尽事宜，委托双方可另行协商或签订补充协议，所达成的一致意见或协议与本合同具有同等效力，并成为本合同组成部分。

3、本合同一式拾贰份；其中正本贰份，发包人、承包人各执壹份；副本拾份，发包人捌份，承包人贰份。

发包人： （盖单位章）                          承包人： （盖单位章）

法定代表人： （ 签字）                          法定代表人： （签字）

年   	月     	日                           	年   	月 	日

# 第五章  采购需求

交通建设工程项目审计内容：

（1）施工期现场跟踪审计项目的审计内容：在工程建设过程中以跟踪审计的方式，对工程建设项目施工过程的价款结算实施的审计，更强调建设项目的过程审计控制和现场审计鉴证，在审查工程结算的合法性和真实性时，现场审计必须与监理、建设单位和施工单位一同到施工现场，对已完工程量审核计量，在审核后的计量支付文件上签署鉴证审查意见，并要求按完工进度和施工合同单位分别出具单项工程结算审计报告。直至工程具备竣工验收条件时，出具总的工程结算审计报告。

（2）分阶段工程结算审计项目的审计内容：①审查工程价款结算真实、准确、合理；②审查工程结算的单价、数量的计算是否合理、合法，是否真实准确；③审查是否有虚报冒领的问题；④审查中标单位是否将工程违规转包、分包；⑤出具工程结算审计报告。

（3）项目竣工工程结算审计的审计内容：①审查竣工项目投资概算和基本建设立项程序以及计划的执行情况；②审查建设单位的内部控制制度是否建立健全，是否得到有效执行；审查合同谈判及专业设备采购谈判咨询的合规性；审查施工单位有无违规转包分包行为；③审查工程结算的合法性和真实性；审查变更设计的必要性和真实性； 审查尾工工程量及所需投资额的合法性和准确性；审查建设单位索赔和施工单位索赔的合法性和准确性；④全面审查竣工结算，揭示工程进度管理和投资管理、质量管理等方面存在的问题，评价基本建设投资经济效益；⑤其他需要审计的事项。

# 第六章  响应文件格式

# 项目

# （项目采购编号：   填入项目采购编号     ）

# 响应文件

# 供 应 商：  供应商全称并盖单位公章

# 日   期：      年    月    日

# 目  录

# 一、响应函

# 二、授权委托书(适用于有委托代理人的情况)

# 三、商务和技术偏差表

# 四、报价表

# 五、资格审查资料

# 六、响应方案

# 七、其他资料

- 响应函

(采购人名称):

1.我方已仔细研究了贵公司《液化天然气集装箱装卸安全现状评价项目》采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币(大写)         (￥         )的报价，（其中：不含税价为:       ;增值税税额为:            提供增值税专用发票)完成本项目服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的响应文件包括下列内容:

(1)响应函;

(2)授权委托书(如有);

(3)商务和技术偏差表;

(4)报价表;

(5)资格审查资料;

(6)响应方案;

(7)其他方案（如有））;

响应文件的上述组成部分如存在内容不-致的，以响应函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

- 我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

- 如我方成交，我方承诺:

(1)在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同;

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件;

(3)按照采购文件要求递交履约保证金;

(4)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不开在第一章“采购公告”中规定的供应商不得存在的情形。

7.(其他补充说明)。

供应商:________________________(盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人:(签字)

地址:____________________________________________

电子邮箱：_______________________________________

电话：____________________________________________

传真：____________________________________________

邮政编码：_______________________________________

年   月    日

附：守法诚信承诺书

××公司：

为维护社会的公平正义，我司郑重承诺，与贵公司不存在有可能影响采购公正的利害关系。

1、我司已仔细阅读《××单位××文件》（编号××）（以下简称采购文件），包括采购文件的澄清或修改说明，完全支持并响应，不存在误解或不明。

2、遵纪守法，不触底线，公平公正参与竞争。我司提供的《响应文件》及其资料真实合法有效。

3、响应期间没有因质量或服务问题被采购人或采购人上级机构通报且在整改期内。

4、响应单位法定代表人为同一个人或者存在控股关系，管理关系的不同单位，没有在本项目中同时报价。

5、无联合体另外报价。

6、单位、法定代表人（单位负责人）、委托代理人（授权代表）无暂停或取消投标资格、骗取中标、行贿等不良记录以及其他违法犯罪记录；无围标串标、恶意投诉、买卖资质等违法违规行为。

7、诚实守信，优质高效履行合同。一旦中选，我司将严格遵守采购文件的约定，不附加条件,及时商谈、签约、履约。

8、自我管理，知行合一，主动承担社会责任。坚持“五大发展理念”，始终为用户着想，维护同业形象，自觉接受监管，维护和谐稳定。

9、如发现我司有违上述条款，任何时候我司都愿意承担相应的法律责任，自愿放弃成交资格，接受任何处罚，并承担没收履约保证金或按合同违约责任的顶格处罚；贵公司可单方终止合同并且有权通过媒体公开上述行为，拒绝我司参加贵公司今后任何采购活动。

专此承诺。

承诺单位（印刷体全称+单位公章）：

承诺单位法定代表人或其委托代理人（印刷体+签字）：

年  月   日

# 二、授权委托书

(适用于有委托代理人的情况)

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人(单位负责人)，现委托___(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购项目响应文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限:自本委托书签署之日起至         采购项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附:法定代表人(单位负责人)身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商:(盖单位章)

法定代表人(单位负责人):(签字)

身份证号码:

委托代理人:(签字)

身份证号码:

年_月日

# 三、商务和技术偏差表

| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。

# 四、报价表

1.报价表说明

2.报价表

| 序号 | 服务费用分项名称 | 数量 | 单价 |  |  | 总价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不含税金额 | 税额 | 价税合计 | 不含税金额 | 税额 | 价税合计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：若分项费用的计算依据、过程和公式不便在表中表述，可单独另附表格或描述进行说明。

# 五、资格审查资料

（一）基本情况

供应商应根据供应商须知前附表第3.5（1）项和第3.5（2）项的要求提供主体资格证明及相关资质证明资料。

供应商还应根据供应商须知前地表第3.5（5）项和第3.5（8）项的要求提供其他相关证明材料。

（二）近年财务状况

供应商应根据供应商须知前附表第3.5（3）项的要求提供近年财务会计报表复印件。

（三）近年的类似项目情况表(需提供2个）

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 |  |  |  |  |
| 委托人/发包人名称 |  |  |  |  |
| 委托人/发包人联系人及电话 |  |  |  |  |
| 合同价格 |  |  |  |  |
| 服务是否完成 |  |  |  |  |
| 项目负责人（如有） |  |  |  |  |
| 项目概况及供应商履约情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：供应商应根据供应商须知前附表第3.5（4）项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

（五）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 执业或职业资格证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学 历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事类似工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |

注：供应商应根据供应商须知前附表第3.5（6）项的要求在本表后附相关证明材料。

# 六、响应方案

响应方案一般包括(但不限于)下列内容:

(1)对项目的理解;

(2)服务范围及内容;

(3)服务工作的依据、工作目标;

(4)服务机构设置(框图)、岗位职责;

(5)拟投入本项目的服务人员及主要人员简历;

(6)服务质量、进度、保密等保证措施;

(7)服务工作重点、难点分析;

(8)对本项目的合理化建议。

# 七、其他资料

供应商需提交的其他资料。