岳阳城陵矶港务有限责任公司码头环保提质改造二期工程

第二条装车线信号设备改造

询

价

文

件

湖南省港务集团有限公司

二О二二年三月

目    录

第一章 采购公告	3

第二章  供应商须知	7

第三章 评审办法	26

第四章  合同条款及格式	29

第五章  采购需求	53

第六章  响应文件格式	65

一、响应函	67

二、授权委托书	70

三、商务和技术偏差表	71

四、报价表	72

五、资格审查资料	73

六、响应方案 	75

七、其他资料	76

- 采购公告

岳阳城陵矶港务有限责任公司码头环保提质改造二期工程第二条装车线信号设备改造询价公告

岳阳城陵矶港务有限责任公司码头环保提质改造二期工程第二条装车线信号设备改造已具备采购条件，现公开邀请供应商参加采购活动。

1 采购项目简介

1.1 采购项目名称:_岳阳城陵矶港务有限责任公司码头环保提质改造二期工程第二条装车线信号设备改造__

1.2 采购人: __湖南省港务集团有限公司

1.3 采购代理机构:_无____

1.4 采购项目资金落实情况:_已落实_

1.5 采购项目概况: _本项目建设地点在岳阳市城陵矶老港区，新建1股铁路，长约650m；新增2组道岔，拆除1组道岔，拆铺1组道岔，拆除原道岔区域的所有信号设备，根据新的站场在相应区域的进行新建信号设备。

2．采购范围及相关要求

2.1 采购范围:

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联锁软件修改 |  | 站 | 1 | 因涉及既有设备的升级改造，须取得既有厂家（北京华铁信息技术有限公司）的授权 |
| 2 | 联锁硬件设备扩容 |  | 站 | 1 | 因涉及既有设备的升级改造，须取得既有厂家（北京华铁信息技术有限公司）的授权 |
| 3 | 转辙机 | ZD6-D | 台 | 1 | 既有保持一致 |
| 4 | 转辙机安装装置 |  | 套 | 1 | 既有保持一致 |
| 5 | 信号机构 | 铝合金矮二显 | 架 | 6 | 既有保持一致 |
| 6 | 点灯单元 |  | 套 | 12 | 既有保持一致 |
| 7 | 发光盘 |  | 套 | 12 | 既有保持一致 |
| 8 | 轨道电路 | 97型25HZ轨道电路 | 1送2受区段 | 3 | 既有保持一致 |
| 9 | 轨道电路 | 97型25HZ轨道电路 | 无岔区段 | 2 | 既有保持一致 |
| 10 | 信号电缆 |  | 批 | 1 |  |
| 11 | 设备安装及调试 |  | 站 | 1 |  |

2.2 采购期限: 合同签订后30个日历天内完成交货、安装并通过验收。

2.3 服务地点: 岳阳城陵矶港

2.4 质量要求或服务标准: 服务人必须依据现行国家或行业规范，提供满足本项目需求的设备。

3 供应商资格要求

3.1供应商不得存在下列情形之一:

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形;

（3）被采购人或采购人上级单位纳入黑名单

（4）为投资参股本项目的法人单位；

（5）其他:本次询价不接受联合体报价。

3.2供应商应满足如下要求:

| 资格条件 | 对供应商要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- |
| （1）依法设立 | 不适用 适用 | □不适用 适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（1）。 |
| （2）资质要求 | 不适用 适用 | 不适用 适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（2）。 |
| （3）财务要求 | 不适用 □适用 | 不适用 □适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（3）。 |
| （4）业绩要求 | 不适用 适用 | □不适用 适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（4）。 |
| （5）信誉要求 | □不适用 适用 | □不适用 适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（5）。 |
| （6）承担本项目的主要人员要求 | 不适用 适用 | □不适用 适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（6）。 |
| （7）其他要求 | 不适用 适用 | □不适用 适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（7）。 |
| （8）供应商不存在第一章3.1款情形的证明材料 | □不适用 适用 | □不适用 适用,见采购文件供应商须知前附表3.5（8）。 |

4 响应保证金

| 响应保证金的递交 | 不退还响应保证金的其他情形 | 退还响应保证金的时间 |
| --- | --- | --- |
| 不要求递交 □要求递交 保证金金额：_________； 保证金形式：________； | 不适用 □适用，具体如下： | 不适用 □适用，具体如下： |

5 确定成交供应商的方法

5.1最低价评分法

5.2 采购人将确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。若排名第一的成交候选供应商未通过履约能力和报价核查，采购人应按推荐的名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商。

6．最高投标限价

6.1询价人为本次招标编制了最高投标限价，最高限价：肆拾玖万伍仟元整 （小写：￥ 495000元）。

6.2报价人投标报价应不高于最高投标限价，否则其投标将被否决。

7.采购文件获取

7.1 供应商应当于2022年3月2日8时30分至2022年3月7日17时30分，网上直接下载获取采购文件，报价文件最迟应于2022年3月7日17时30分送达湖南省港务集团有限公司工程管理部（岳阳市城陵矶新港信息大楼307室），逾期送达的或者未送达指定地点的文件，不予受理。

7.2 供应商若对本项目采购需求、资格要求等有疑问的，应当于2022年3月4日17时30分前向采购人提出澄清要求。

8.发布公告的媒介

本次采购公告发布的媒介: 中国招标投标公共服务平台（http：//www.cebpubservice.com）、湖南省湘水集团有限公司网站（http：//www.hnsxsjt.com）、                                   湖南省港务集团有限公司（http://www.hnsgwjt.com）上发布。

9.监督部门

本次采购监督部门为  湖南省港务集团纪检监察部 ，电话： 0730-8426255 。

10.联系方式

采 购 人:  湖南省港务集团有限公司

地    址:  湖南省岳阳市城陵矶新港有限公司办公楼307室

联 系 人:   刘女士

电    话:  0730-8426237

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购方法 | 询价 □竞争性谈判 □单一来源 □直接采购 |
| 1.1.2 | 评审办法 | 最低价法 综合评分法 |
| 1.7.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.8 | 采购预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9 | 分包 | 不得分包的内容：不允许分包 对分包供应商的要求： |
| 1.10.2 | 对非关键条款的偏差 | 允许偏差的范围：不允许重大偏差，允许细微偏差 |
| 2.1(7) | 构成采购文件的其他资料 | 资料名称：无 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的时间 | 截止时间：2022年3月3日17时30分之前。 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到采购文件补充文件 | 确认的最晚时间：2022年3月7日17时30分。 确定的方式：收到纸质版文件为准 |
| 3.1.1（9） | 构成响应文件的其他资料 | 资料名称：无 |
| 3.2.3 | 最高限价或其计算方法 | □无 有，最高限价49.5万元，大写含税价：肆拾玖万伍仟元 |
| 3.2.4 | 报价的其他要求 | 报价唯一 |
| 3.3.1 | 响应文件有效期 | 递交响应文件截止之日起90日 |
| 3.4.1 | 响应保证金 | 不要求递交 □要求递交， 保证金的金额： 保证金的形式： |
| 3.4.2 | 退还响应保证金的时间 | 无 |
| 3.4.3 | 不退还响应保证金的其他情形 | 无 |
| 3.5（1） | 依法设立的证明材料 | 不适用。 适用。在中华人民共和国境内注册,持有有效的营业执照（或事业单位法人证书）,并具有独立法人资格。需提供法人营业执照(或事业单位法人证书)副本（全本）的复印件（并加盖单位章）。 |
| 3.5（2） | 资质要求证明材料 | 不适用 适用。供应商应提供相关资质证书副本的复印件，以证明供应商具有承担本项目要求的资质。 资质证书包括： （注：此处应填写资质证书的名称、等级、专业、颁发机构等内容。） |
| 3.5（3） | 财务要求证明材料 | 不适用 □适用。供应商应提供经会计师事务所或审计机构审计的近年财务会计报表复印件，包括资产负债表，现金流量表、利润表等。 |
| 3.5（4） | 业绩要求证明材料 | □不适用 适用。供应商须提供至少1个最近三年（报价文件递交截止日期往前推算）的铁路通信信号设备供货业绩，且单个合同金额不低于50万 (要求附业绩合同复印件并加盖公章，内容至少包含合同金额、合同签订时间、设备的技术参数）。 |
| 3.5（5） | 信誉要求证明材料 | □不适用 适用。供应商应提供相关信誉情况的证明材料， 包括：1．全国企业信用信息公示系统中未列入严重违法失信企业名单的网页截图，加盖公章。 2．被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未列入失信被执行人名单的网页截图，加盖公章。 |
| 3.5（6） | 承担本项目的主要人员要求证明材料 | 不适用 适用。供应商应提供拟委任的主要人员汇总表和主要人员简历表（格式见第六章“响应文件格式”五、资格审查资料（四）拟委任的主要人员汇总表和（五）主要人员简历表）。 主要人员最低要求：①项目负责人1人：要求有8年或以上工作经历，且近5年内（从报价文件递交截止日开始计算）至少有一个100万元或以上的铁路通信信号施工业绩（需提供证明其参与该项目的合同清晰复印件或业主出具的证明文件）；②技术人员2人。 供应商应按如下要求提供相关证明文件： 1.报价人必须提供《拟委托的主要人员资历表》，表后附上有效身份证、职称证（如有）、执业（职业）资格证书（如有）、毕业证书；工作经历从毕业证书上的毕业时间开始计算。 以上人员均不得处于暂停执业处罚期内，未被取消资格，且未被省级及以上建设主管部门评为“从业承诺履约状况很差”或“从业承诺履约状况较差”或伪造证书上岗。在投标文件正本中，所有证件均应采用清晰彩色影印件。 2.供应商拟投入的人员年龄不得超过60周岁（按投标文件截止之日计算年龄）。 3.供应商拟投入的人员必须为本单位自有人员，应附投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）或其他能够证明拟委任的项目负责人参加社保的有效证明材料（并加盖社保机构单位公章）。 |
| 3.5（7） | 其他要求的证明材料 | 投标人须具备履行合同所需的技术和生产能力；因涉及既有设备的升级改造，联锁设备须取得既有厂家（北京华铁信息技术有限公司）的授权； |
| 3.5（8） | 供应商不存在第一章3.1款情形的证明材料 | □不需要提供证明材料 需要提供证明材料，包括： 提供承诺函 |
| 3.6.1 | 对关键条款进行响应的证据或证明材料要求 | 无 |
| 3.6.2 | 响应方案数量 | 供应商只能提出唯一响应方案 □供应商可提出多个响应方案 |
| 3.7.5 | 响应文件及电子版要求 | 提供纸质版响应文件三份：一正两副 是否要求提供电子版响应文件： 不要求 要求，提供电子版响应文件的形式 |
| 4.1.1 | 响应文件的密封 | 响应文件须密封包装，并在封套的封口处加盖供应商单位章。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | □不适用 适用，供应商名称： （项目名称）响应文件 |
| 4.2.1 | 递交响应文件截止时间和地点 | 截止时间： 2022年3月7日17时30分 递交响应文件的地点： 湖南省岳阳市城陵矶新港有限公司办公楼307室 |
| 4.2.2 | 是否退还响应文件 | 否 □是，退还时间： |
| 5 | 是否公开开启响应文件 | 否 □是 |
| 5.1 | 开启地点 | 湖南省港务集团有限公司602开标室 |
| 5.2（4） | 开启程序 | 开启顺序： 随机 其他应公布的信息： |
| 6.1.1 | 评审（谈判）小组的组建 | 评标（谈判）小组构成：3人。 评审（谈判）专家确定方式：采购代表1人，在湖南省港务集团有限公司综合评标专家库中随机抽取2人。 |
| 6.2.2 | 评审小组推荐成交候选供应商的数量 | 不超过3个，并标明推荐顺序。 |
| 6.7.2 | 推荐成交候选供应商的排序及数量 | 是否排序： 排序 □不排序 数量： 1-3 家 |
| 7.2 | 成交候选供应商公示 | 公示媒介： 中国招标投标公共服务平台（http：//www.cebpubservice.com）、湖南省湘水集团有限公司网站（http：//www.hnsxsjt.com）、 湖南省港务集团有限公司（http://www.hnsgwjt.com）上发布。 公示期限： 3个工作日 |
| 7.7 | 履约保证金 | 不要求提交 □要求递交 履约保证金金额： 履约保证金形式： 履约保证金有效期限： 递交时间： 其他要求： |
| 8.1 | 异议渠道 | 联系人： 湖南省港务集团纪检监察部 联系电话： 0730- 8426255 通信地址：湖南省岳阳市云溪区沿江西路50米 |
| 10.1 | 采购代理服务费 | 不要求承担 □要求承担 费用标准或金额： 交费时间： 交费方式： |

第二章 供应商须知正文

1 总则

1.1采购方法和评审办法

本项目采用供应商须知前附表规定的采购方式和评审办法。

1.1.1采购方法

询价采购，是指按照规定程序就采购项目向符合资格要求的供应商进行询价，通过评审、比较确定成交供应商的采购方式。

1.1.2评审办法

最低价法，是指在资质、业绩、信誉等条件均满足询价文件要求的前提下，按单项或总价价格最低原则确定成交供应商。

同质比价法，遵循最低价法评审原则，在资质、业绩、信誉等条件均满足询价文件要求的前提下，按价格最低原则确定成交供应商。

同价比质法，遵循最低价法评审原则，若报价相同，应选择质量、服务承诺及优惠条件较优的供应商。

1.2采购项目概况和供应商资格要求

采购项目概况和供应商资格要求见第一章“采购公告”。

1.3 费用承担

供应商准备和参加采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

1.4保密

参加采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.6计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7踏勘现场

1.7.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人应按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.7.2供应商可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对供应商参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

1.7.3采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商编制响应文件的参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.8采购预备会

供应商须知前附表规定召开采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开采购预备会。

1.9主要材料和关键部件外购(B)

供应商拟对主要材料和关键部件进行外购的，应符合第五章“采购需求”中提出的或允许外购的相关规定，并在响应文件中作出说明。

1.10响应和偏差

1.10.1采购需求和合同草案中的关键条款均以“*”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同草案的关键条款作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被视为无效。

1.10.2供应商须知前附表规定了对非关键条款允许偏差的范围和可以偏差的项数的，如响应文件存在的偏差超出上述范围或项数，将被视为无效。

2采购文件

2.1采购文件的组成

本采购文件包括:

(1)采购公告:

(2)供应商须知;

(3)评审办法;

(4)合同条款及格式;

(5)采购需求;

(6)响应文件格式;

(7)供应商须知前附表规定的其他资料。

采购人依照本章规定，对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2采购文件的澄清和修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或内容不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式发给所有获取采购文件的供应商。采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

2.2.3供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，确认已收到该补充文件。

2.2.4除非确有必要，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

3响应文件

3.1响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容:

(1)响应函;

(2)授权委托书(如有);

(3)联合体协议书(如有);

(4)响应保证金(如有);

(5)商务和技术偏差表;

(6)报价表;

(7)资格审查资料;

(8)响应方案;

(9)供应商须知前附表规定的其他资料。

供应商在评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

3.1.2供应商的法定代表人(单位负责人)亲自签署响应文件、亲自参加采购的，响应文件不包括第3.1.1(2)目所指的授权委托书。第一章“采购公告”规定不接受联合体的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。供应商须知前附表未要求供应商递交响应保证金的，响应文件不包括第3.1.1(4)目所指的响应保证金。

3.2报价

3.2.1供应商应按采购文件提供的格式(见第六章“响应文件格式”)在响应函和报价表中进行报价。响应函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明不含税价格和增值税税额，采购人将根据项目情况，在第三章“评审办法"第2.2.2项中选择按照含税价格或不含税价格对供应商进行价格评审。

3.2.2供应商应充分了解采购项目的总体情况以及影响报价的其他要素。对于货物和服务采购项目，采购人在签署采购合同时及合同履行过程中，有权在供应商须知前附表规定的幅度内对采购标的的数量进行增加或减少。

3.2.3采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。最高限价或最高限价计算方法在供应商须知前附表中载明。

3.2.4报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3响应文件有效期

3.3.1除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为90日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

3.3.2出现特殊情况需要延长响应文件有效期，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期的，供应商应予以书面答复。同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得修改其响应文件；供应商商拒绝延长的，其响应文件在原有效期届满后失效，但供应商有权收回其响应保证金。

3.4响应保证金

3.4.1供应商须知前附表规定要求提交响应保证金的。供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和采购文件提供的格式（见第六章“响应文件格式”四、响应保证金）递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求递交响应保证金的，其响应文件被视为无效。

3.4.2除供应商须知前附表另有规定外，采购人将在发出成交通知书后5日内向除成交供应商外的其他供应商原额退还响应保证金，并在采购合同签订后5日内向成交供应商和未成交的其他候选供应商原额退还响应保证金。采用银行保函、担保机构担保函、保险机构保险单形式递交的响应保证金，经供应商同意后采购人可以不再退还。

3.4.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还:

(1)供应商在响应文件有效期内撤销响应文件；

(2)成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金；

(3)发生供应商须知前附表规定的其他不予退还响应保证金的情形。

3.5资格审查资料

供应商应提供供应商须知前附表3.5(1)-3.5(9)中规定的资格审查资料，以证明其满足第一章“采购公告”对供应商的各项资格要求。

3.6响应方案

3.6.1响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款(标记“*”)的，供应商还应按照供应商须知前附表的规定提供有关证据或证明材料。

3.6.2供应商只能提出唯一的响应方案。供应商在响应文件中提出多个响应方案的，其响应文件将被视为无效。

3.6.3响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，将视为供应商响应采购文件的要求:但如发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则评审小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

3.7响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附件作为响应文件的组成部分。

3.7.2响应文件应用不褪色的的材料书写或打印。

响应函应由供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。联合体协议书(如有)应由联合体各方的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。

响应函或联合体协议书(如有)由代理人签字的，应在响应文件中附授权委托书，授权委托书应由供应商或联合体各方的法定代表人(单位负责人)签字并加盖单位章。

3.7.3评审过程中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.4响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.5响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不致，或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.6响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

4响应文件的递交

4.1响应文件的包装与标记

4.1.1响应文件应安善包装。供应商须知前附表规定响应文件应密封的，响应文件应按要求密封。

4.1.2响应文件封套上应载明的内容见供应商须知前附表。

4.2响应文件的递交

4.2.1供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知前附表规定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人将拒绝接收。采购人收到响应文件后，向供应商出具接收凭证。

4.2.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不于退还。

4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

4.3.2响应文件的修改文件或供应商撤回已递交响应文件的书面通知应由供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。采购人收到供应商修改响应文件的书面文件后，向供应商出具接收凭证;采购人收到供应商撤回响应文件的书面通知后，退回供应商的响应文件。

4.3.4修改的内容为响应文件的组成部分。响应文件的修改文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、包装、标记和递交，并注明“修改”字样。

5开启响应文件

采购人一般不公开开启响应文件。如供应商须知前附表规定公开开启响应文件的，开启活动应按本条规定执行。

5.1开启响应文件的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间和地点公开开启响应文件，并邀请所有供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加的，视为默认开启结果。

5.2开启程序

主持人按下列程序公开开启响应文件:

(1)按照供应商须知前附表规定的开启顺序开启响应文件，公布递交响应文件的供应商名称、响应报价及供应商须知前附表规定的其他应公布的信息，并记录在案;

(2)开启会议结束。

5.3递交响应文件的供应商不足的情形

递交响应文件的供应商数量不足三家时，应终止采购并重新组织采购。重新采购递交响应文件的供应商不少于两家时，可开启响应文件并组织评审；重新采购递交响应文件的供应商只有一家时，经审批同意后可以采取单一来源采购方式。

6评审（适用于询价采购）

6.1评审小组

6.1.1评审由采购人组建的评审小组负责。

6.1.2评审小组成员有下列情形之的，应当回避:

（1）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属;

(2)与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

6.1.3评审小组组建后，评审小组成员共同推选或或由采购人指定评审小组组长，评审小组组长负责组织评审工作。

6.1.4在评审过程中，评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对响应文件进行评审和比较。

6.2.2评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选供应商名单。评审小组推荐成交候选供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。

7合同授予

7.1成交候选供应商报价核查(B)

项目评审后，如果采购人认为推荐的成交候选供应商报价明显偏离市场价格时，采购人可以对该报价进行验证，验证后，对明显偏离市场价格的报价不予接受。

7.2成交候选供应商公示

采购人按照供应商须知前附表规定的公示媒介和期限公示成交候选供应商。

7.3成交结果异议

供应商或者其他利害关系人对采购结果有异议的，应当在成交候选供应商公示期间提出。

7.4成交候选供应商履约能力核查

采购人可对成交候选供应商的相关证明材料原件进行核验或组织现场考察，以确认成交候选供应商的生产经营、财务等实际状况与响应文件是否一致及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。核查结果将作为采购人选择确定成交供应商的依据之一。

7.5发出成交通知书

公示期结束后，在本章第3.3款规定的响应文件有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，并将成交结果书面通知所有提交响应文件的供应商。

7.6履约保证金

供应商须知前附表规定递交履约保证金的，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为采购合同金额的10%。

7.7签订合同

7.7.1采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.7.4除供应商须知前附表另有规定外，按照第三章“评审办法”第2.2.3项规定对响应报价进行修正后，若修正后的响应报价小于按照第三章“评审办法”第2.2.2项规定确定的评审价格，则签订合同时以修正后的响应报价为准;若修正后的响应报价大于评审价格，则签订合同时以评审价格为准。同时按比例修正相应子目的单价或合价(采购文件不允许调整的费率和金额除外)。

7.8特殊情形处理

因供应商对成交结果提出异议、成交供应商无正当理由拒绝签订合同、成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件或者不按照采购文件要求递交履约保证金等导致采购人变更成交结果的，采购人应按照本条规定的程序重新选择成交供应商、进行公示并公告。

8异议

8.1提出异议

供应商或者其他利害关系人可以对成交结果提出异议。异议应在成交结果公示期间通过供应商须知前附表规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容:

(1)异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话;

(2)具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。

8.2异议处理

采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。

采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，可以继续进行采购活动。

9纪律要求

9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4对与采购活动有关的工作人员的纪律要求

与采购活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及采购有关的其他情况。在采购活动中，与采购活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。

10 需要补充的其他内容

10.1采购代理服务费

供应商须知前附表规定由供应商承担采购代理服务费的，供应商应按照供应商须知前附表规定的费用标准或金额、交费时间和方式向采购代理机构支付代理服务费。

10.2其他

需更补充的其他内容:见供应商须知前附表。

附件1  开启记录表

开启记录表

开启时间：  年  月  日  时  分

| 序 号 | 供应商 | 密封情况 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表：                记录人：              监督人：

附件2  问题澄清通知

问题澄清通知

(编号:          ）

(供应商名称):

评审小组对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明和补正:

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明和补正于  年  月  日  时前递交至(详细地址)或发电子邮件至(电子邮箱地址)。采用电子邮件方式的，应在  年  月  日_时前将原件递交至(详细地址)。

采购人(或采购代理机构):(签字或盖单位章)

年  月  日

附件3  问题的澄清

问题的澄清

(编号:                 )

评审小组:

问题澄清通知(编号:                )已收悉，现澄清、说明和补正如下：

1.

2.

......

上述问题澄清、说明和补正，构成我方响应文件的组成部分。

供应商:         (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人:  (签字)

年     月     日

附件4  成交通知书

成交通知书

(成交供应商名称):

你方所递交的(项目名称)的响应文件已被我方接受，被确定为成交供应商。

成交价:          。

请你方在接到本通知书后的    日内到(指定地点)与我方签订采购合同，并按采购文件第二章“供应商须知”第7.6款规定向我方递交履约保证金。

特此通知。

采购人(或采购代理机构):   (盖单位章)

年     月    日

附件5  确认通知

确认通知

（采购人或采购代理机构名称):

你方于  年  月  日发出的的(项目名称)采购文件的澄清/修改的通知，我方已于  年  月  日收到。

特此确认。

供应商:      (盖单位章)

年    月    日

# 第三章 评审办法

评审办法前附表

| 条款号及名称 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 评审方法 | 最低价法 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照或事业单位法人证书、资质证书一致 |
|  |  | 响应文件签字盖章 | 符合第二章第3.7.2项及第3.7.3项的规定 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 依法设立 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（1）款规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（2）款规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（3）款规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（4）款规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（5）款规定 |
|  |  | 人员要求 | 无符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（6）款规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（7）款规定 |
|  |  | 不存在第一章第3.2款情形 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（8）款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价 | 符合第二章第3.2款规定 |
|  |  | 响应文件有效期 | 符合第二章第3.3.1项规定 |
|  |  | 响应方案 | 符合第二章第3.6款规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第一章第2条规定 |
|  |  | 完成期限 | 符合第一章第2条规定 |
|  |  | 合同条款 | 符合第二章第1.10.1项规定 |
|  |  | 对非关键条款的偏差 | 偏差范围和偏差项数符合第二章第1.10.2项的规定 |
| 2.2.2 |  | 评审价格 | 大写含税价格。 |
| 3 详细评审标准和程序（最低价法） |  |  |  |
|  |  | 报价评审 | 中标候选人确定方式：从合格的报价人当中，按照报价由低到高的顺序确定中标候选人，报价最低者为第一中标候选人。 |

评审办法正文

1评审方法(最低价法)

本次评审采用最低价法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件按照本章第2.2.2项规定的方法确定供应商响应报价的评审价格，并按照评审价格由低到高的顺序推荐成交候选供应商。

2初步评审标准和程序

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准:见评审办法前附表。

2.1.2资格评审标准:见评审办法前附表。

2.1.3响应性评审标准:见评审办法前附表。

2.2初步评审程序

2.2.1评审小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商速交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求，供应商是否符合资格条件，响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

2.2.2除评审办法前附表另有规定外，评审价格为供应商在响应函中填报的大写含税价格。

评审价格若超过最高限价(如有)，其响应文件将被视为无效。

评审小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价异常过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。

2.2.3响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

响应报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效:

(1)大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准;

(2)总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外;

(3)报价表合计报价与分项报价的合计不一致的，以各分项报价的合价累计数为准;

(4)如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

(5)响应报价的算术错误修正不改变评审依据的响应总报价。当修正后的总报价高于原响应报价时，视同供应商响应报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担，如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将响应报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

2.2.4供应商有串通，弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效。

3详细评审标准和程序(最低价法)

评审小组对评审价格进行比较后，按照评审价格由低到高的顺序对供应商排序。供应商评审价格相等时，按照评审办法前附表的规定确定供应商优先顺序。

4评审结果

4.1提交书面评审报告

评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

4.2推荐成交候选供应商排序要求及数量

评审小组应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向采购人推荐成交候选供应商(排序或不排序)。成交候选供应商的排序要求及数量见第二章“供应商须知”。

# 第四章  合同条款及格式

一、通用合同条款

1．定义与解释

1.1定义

下列词句或用语，除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义：

1.1.1项目 发包人委托服务人提供服务的对象。

1.1.2服务  服务人根据服务合同所承担的工作，包括正常服务、附加服务、额外服务，均称服务。

1.1.3发包人 委托服务人提供服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。

1.1.4服务人 具有法人资格和相应资质、营业执照（或事业单位法人证书）并与发包人签订了合同协议书承担服务的法人或其合法继承人或其受让人（经发包人同意），如为联合体，则包括联合体所有成员，根据上下文的内容，也指由其派驻到现场履行服务的机构。

1.1.5一  方 发包人或服务人。

双  方 发包人和服务人。

第三方 本合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其他组织。

1.1.6服务合同 发包人和服务人双方签署的，与本项目相关的合同协议书及附件、附录等一切文件，还包括招标文件、投标文件中的相关内容及双方签认的补充或修正文件。

1.1.7附件 与本合同的订立、履行有关的，经双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

1.1.8法律法规 由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条公约的有关规定。

1.1.9书面形式  指任何手写、打字、印刷或电子文档等用文字表达的方式。

1.1.10 日 即日历日。

1.1.11月 根据公历从某一个月份中的任何一日开始至下一个月份相应日期的前一日截止的时间段。

1.2解释

1.2.1服务合同中的标题只是为了方便查阅，不应作为服务合同本身的内容予以孤立理解，也不应将其用于对服务合同进行解释。

1.2.2为了简练文字，服务合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。

1.2.3组成服务合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，应按时间顺序以最新文件为准。

1.2.4本文件中涉及但未列入的定义应参照有关国家标准文件的定义与解释。

2．服务人的工作

2.1.服务范围

2.1.1服务的工程范围：指在合同约定的期限内的技术服务范围和技术服务内的技术服务工作。

2.1.2服务的工作范围：服务人应当按照合同要求和发包人的授权范围进行下述服务：

i. 正常服务的范围：指在合同约定的期限内有明确目标和内容的服务的工作。

ii. 附加服务的范围：为完成正常服务工作所必须进行的相关服务工作。

iii. 额外服务的范围：是指服务范围（包括正常服务和附加服务）以外的不影响其正常服务和附加服务内容执行，但与服务内容紧密相关的并经发包人同意增加的服务工作。

2.2服务的目标

见合同专用条款

2.3服务的内容

见合同专用条款。

2.4服务的依据

2.4.1适用的法律、法规、规章；

2.4.2国家和行业适用的标准、规范、规程；

2.4.3服务合同（包括招投标相关文件及附录）；

2.4.4服务实施过程中有关的函件；

2.4.5 补充规定

3、服务人的义务

3.1.服务人的一般义务

3.1.1应按照服务合同及相关法律、法规、标准、规范、规程的要求，严格、严密、科学、公正地完成服务工作。

3.1.2应妥善保护发包人提供的相关文件与资料、实物等，未经发包人同意不得复制给任何第三方。其服务成果、报告未经发包人同意不得告知、复制给任何第三方。

3.1.3应对自己及其雇员的生命财产全权负责，并避免对发包人及相关第三方的生命财产造成损失。应主动协调好与发包人及相关第三方的工作关系，确保服务工作能够顺利完成。

3.1.4 提供的服务未经许可不得擅自涉及第三方的知识产权保护。

3.1.5未经发包人同意，不得将服务工作的部分或全部工作发包给第三方。

3.1.6 应对所有现场作业的完备性、稳定性和安全性负责。其各项工作应按正式颁布的国家标准及行业标准进行。

3.1.7向发包人及时提交中间服务成果报告，并接受发包人的指令做出必要的调整、变更。在服务过程中如发现存在有危险或隐患等应急情况时，应及时向发包人及其相关第三方提供信息告知，并随后补充有关书面信息。

3.1.8向发包人提交最终服务成果报告，负责为服务成果的确认完成必要的评审、鉴定等，负责向发包人解读服务成果的应用及提交相关建议。服务成果应与发包人共同持有，未经发包人同意，不得私自转让、赠与。

3.1.9负责为发包人及其指定的第三方提供服务、指导、培训，解决工程建设与管理问题。

3.2服务人的人员

3.2.1服务人应按合同约定指派项目负责人，并负责组织合同的实施。服务人为履行合同发出的一切函件均应盖有服务人的管理机构章，并由服务人项目负责人签字。

3.2.2服务人派驻到项目服务的其他人员，必须持有相关的资格证书，并得到发包人的认可。

3.2.3 服务人因工作安排或其它原因，需要更换项目的服务人员时，应事先得到发包人的同意。发包人有权同意或拒绝。

3.3服务人的设备

3.3.1服务人应按合同约定及时调配设备进场作业，确保设备的安全性。

3.3.2服务人应根据服务进度、质量控制标准等的需要及时调整设备。进场设备退出应事先得到发包人同意。发包人有权同意或拒绝。

4．发包人的义务

4.1应按合同约定为服务人及时提供其履行合同所必须的有关文件和资料、实物等。

4.2应指定专人负责相关服务管理工作，就有关发包人的关于服务的调整、变更的决定及时以书面指令形式发至服务人，有必要时签订相关补充协议、合同。负责人更换必须及时通知服务人。

4.3按合同约定为服务人做好必要的联络协调工作，方便服务人开展服务工作。

4.4应按合同规定向服务人书面提交并要求答复的重大问题，做出书面决定。

4.5应按合同约定及时支付服务的费用。

4.6未经服务人同意不得泄密涉及其知识产权的资料。

5．责任和保障

5.1服务人的一般违约及责任

5.1.1服务人违反服务合同的规定，将服务的任何部分违法转让或非法分包；

5.1.2服务人未能按照投标文件的承诺配备满足服务要求的人员和设备或擅自进行调整或擅自缺岗；服务人不能根据实际工作的需要接受发包人指令及时进行人员和设备的调整。

5.1.3服务人不履行职责，失职、渎职或向相关人行贿索贿、谋取私利，或与相关人串通损害发包人利益，给发包人造成损失；

5.1.4服务人因服务因素收集不全、不准确、虚假、错误等致使未能按合同进度计划或质量要求或发包人指令及时完成合同约定的服务工作，或不能及时提交服务成果并提供服务，对工程建设与管理造成了影响；

5.1.5因服务人泄露保密资料、未保护好财产，导致发包人利益发生损害；

5.1.6擅自采用他人成果或侵犯他人知识产权的；私自转让、赠与本服务成果。

上述一般违约行为，发包人将责令服务人限期改正。如服务人延迟或拒绝改正的，发包人有权终止合同、停止支付，造成发包人损失的，发包人有权按责任比例计算扣减支付或履约保证金作为违约赔偿。

5.2服务人的严重违约及责任

5.2.1因服务人未及时提供服务给发包人造成严重的损失、工期延误的；或服务人提供的虚假成果、错误成果，导致发包人的工程建设与管理出现质量、安全事故的；

5.2.2除不可抗力原因外，因服务人且发包人不可接受的原因导致的服务项目不得不终止；

发生上述两种严重违约行为，发包人有权终止服务合同，追回全部支付，并追诉相应法律责任。

5.3发包人的违约及责任

发包人违反服务合同规定的应当及时予以改正，发包人拒绝作出改正时服务人也可提出终止合同，造成服务人的经济损失，发包人应向服务人赔偿。

5.4赔偿责任的期限

发包人或服务人任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的7日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后7日之内提出正式的索赔文件。否则，无论是发包人还是服务人均有权对上述索赔不予受理。

5.5赔偿的限额

除非服务人发生第5.2款的严重违约行为以及发包人、服务人相互或给相关第三方造成违约需提交司法或仲裁外，一般违约处罚或责任赔偿累计不超过合同额的10%。

5.6保障

5.6.1在服务人不违反有关法律、法规的前提下，发包人应保障服务人免受因履行本服务合同而引起的其他第三方索赔或干扰。

5.6.2服务人在签订服务合同协议前应按照发包人认可的形式向发包人递交履约保函或履约保证金。如果服务人无正当理由全部或部分不履行本服务合同时，发包人有权根据具体情况没收全部或部分履约保证金。

5.6.3在完成服务合同所有约定任务后，发包人向服务人返还履约保证金。

5.7保险

服务人应在服务期内、自费办理派驻到项目所在地的人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险时自行办理索赔。如果服务人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自行负责。

6、服务合同的生效、终止、暂停与解除

6. 1合同的生效

服务合同协议书生效的时间，以双方签署的协议书上约定的时间为准。

6. 2合同的时间和期限

服务人必须按照合同条款中规定的时间和有关期限履行和完成服务；非发包人或服务人的原因致使服务时间的延长，双方应通过协商，另行签订补充协议。

6.3合同的终止

服务人完成合同约定的全部工作，提交了最终服务成果报告并得到了发包人的认可后终止合同；或发生第5.1、5.2、5.3款违约行为需终止合同。

6.4合同的暂停与解除

6.4.1非服务人的原因导致全部或部分服务不能按合同约定期限履行时，服务人应立即书面通知发包人。经双方协商确定在不得不暂停或减缓某些服务时，则上述服务的完成期限应予以延长；因此而增加的服务工作量或延长的服务时间应作为服务人附加的服务；

6.4.2 非服务人的原因导致全部或部分服务已无法继续履行时，服务人在书面通知发包人7日之后，有权单方面解除本服务合同并按实际工作量结算服务费用；因此而增加的服务工作量应作为服务人额外的服务。发包人应及时向服务人返还全部或剩余部分的履约保证金；

6.4.3因不可抗力致使本服务合同不能履行或只能部分履行时，一方应立即书面通知另一方，暂停或解除服务合同。双方应对由此而产生的任何损失、损害或延误各负其责，并按实际工作量结算服务费用。

6.4.4非发包人原因导致发包人不得不要求服务人全部或部分服务暂停或减缓，或全部或部分终止或解除本服务合同时，必须在7日之前发出书面通知，服务人在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分服务，并将相关费用开支减至最小。因暂停或减缓导致合同期限的延长，因此而增加的服务工作量或延长的服务时间应作为服务人附加服务；因终止或解除本服务合同导致的增加的服务工作量应作为服务人额外服务，并按实际工作量结算服务费用，及时返还全部或剩余部分的履约保证金。

6.4.5因服务人的原因导致全部或部分服务暂停或减缓，或全部或部分服务终止或解除本服务合同时，发包人可书面要求服务人予以解释。若服务人在15日内不能给予发包人可接受的解释，发包人可单方面终止或解除本服务合同，并按一般违约处理。

6.4.6发包人拖延支付服务费用，并已超过规定支付期限后28日，或暂停服务己超过6个月时，服务人可书面要求发包人予以解释。若发包人在15日内未能给予服务人可接受的解释，服务人可单方面终止或解除本服务合同或自行暂停全部或部分服务，因此而增加的服务工作量应作为服务人的额外服务，并按实际工作量结算服务费用，服务人可要求发包人返还全部或剩余部分的履约保证金。

6.4.7服务合同的解除，不得损害或影响双方根据本服务合同应有的义务、责任、权力和利益。

6.5额外服务的发生

除第2.1.2款（iii）规定的内容外，服务人认为的其他任何额外服务均应得到发包人事先的认可。未得到发包人认可的工作，发包人不予支付任何费用，由此带来的任何损失均有服务人自行承担。

7．服务的费用与支付

7.1服务费用内容

服务人的服务费用应包括（但不限于）如下内容，服务人可以根据需要增列费用项，未列入的费用项，发包人视为已包含在已列入项目中或为服务人自由资金中解决，不再另行支付。

7.1.1人员费用

7.1.1.1基本工资

7.1.1.2工资性津贴

7.1.1.5职工福利费

7.1.1.5劳动保护费

7.1.1.5加班费

7.1.1.6其它

7.1.2现场费用

7.1.2.1临时设施费

7.1.5.2办公费

7.1.5.1会议费

7.1.5.2差旅交通费

7.1.2.5固定资产使用费（包括办公及生活房屋折旧、维修或租赁费，车辆折旧、维修、使用或租赁费，

7.1.2.6仪器、设备购置使用费（包括为服务所需的各种仪器、设备的折旧、维修或租赁费等）

7.1.2.7 零星固定资产购置费

7.1.2.8其它

7.1.3企业管理费

7.1.3.1工会经费

7.1.3.2职工教育经费

7.1.3.3业务招待费

7.1.3.4财务费用

7.1.3.5社会保险费用（基本养老、基本医疗、失业、工伤保险）

7.1.3.6住房公积金

7.1.3.7其它

7.1.4利润和税金

7.2服务费计费方法

服务费用由正常服务、附加服务和额外服务三个方面的费用组成。

7.2.1（正常服务+附加服务）的费用

（正常服务+附加服务）的费用是服务人为完成合同所确定的服务范围内的全部服务所发生的一切费用。包括但不限于：设备购置费、人员费用、现场费用、企业管理费用、保险、利润和税金等。

7.2.2额外服务的费用

额外服务费用的计算方法应根据有关收费标准由双方协商确定，并签订补充合同协议书；

7.3服务费用的调整

除非合同专用条款中另有规定，本合同为固定总价合同，（正常服务+附加服务）费用不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际服务周期的延长或缩短而调整。

7.4支付

7.4.1预付款支付

为使服务工作能够及时全面开展，在服务人按合同要求的人员、设备等进场，得到发包人进场确认，发包人支付签订合同价10%的预付款。

7.4.2履约保证金

7.4.2.1履约保证金的提交和返还按照投标人须知第7.4条及合同相关条款；

7.4.2.2发包人没收服务人的全部或部分履约保证金时，应依据合同条款书面告知服务人没收的原因但不必获得服务人的同意，也不影响服务人根据服务合同应当得到的其它款项的支付。

7.4.3违约赔偿金

根据服务合同条款第5.1、5.2款确定的服务人对发包人的违约赔偿，由发包人从对服务人的日常支付和履约保证金中扣回。

7.4.4动员预付费的扣回

发包人在中期支付累计金额达到签约合同价的50%之后开始分期以固定比例从中期支付中扣回动员预付款，全部金额在中期支付的累计金额达到签约合同价的80%时扣回。

7.4.5支付方式与支付内容

发包人采用的支付方式与支付内容在合同专用条款中约定。

7.5货币

发包人支付服务人履行服务的费用，其货币为人民币。

8、其它

8.1合同双方的关系

合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本服务合同。发包人和服务人均应按照服务合同公正的行使权力和全面履行自己的职责。

8.2语言和法律

本服务合同使用中文，遵循中华人民共和国的相关法律。

8.3利益矛盾

未经发包人书面同意，服务人不得获取本服务合同规定以外的与本项目有关的任何利益，不得参与与本服务合同规定的发包人利益相冲突的任何活动。

8.4版权

8.4.1对服务人拥有版权并已用于本服务中的所有文件，发包人有权在本合同项目中使用或复制。但未经服务人的同意，发包人不得将上述文件直接或间接用于其它项目或服务之中。

8.4.2本合同下的服务成果为发包人与服务人共同持有，发包人有权在不经服务人同意时将服务成果推广应用于本发包人相关的工程与管理中。服务人利用本合同下的服务成果为其他第三方提供服务获利时，发包人有权获得利益共享。

8.4.3如果在合同条款中没有另外规定，双方均有权利用本项目服务有关的资料出版文献。但上述出版物中不得涉及另一方的专利、专有技术以及经济情报、国家规定的保密内容。

8.5通知

本服务合同涉及的通知均为书面形式，在送达协议书中注明的地址并由收受方签收后生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。

9、 争端的解决

双方在履行本服务合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则予以解决，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可向岳阳市云溪区人民法院提起诉讼。

- 专用合同条款

说明：本合同专用条款由招标人根据合同通用条款进行补充和细化。

第 1 款  定义与解释

第1.1.1项项目细化为：发包人委托服务人提供服务的对象为：

（岳阳城陵矶港务有限责任公司码头环保提质改造二期工程第二条装车线信号设备改造项目）

第1.1.2项项目细化为：本招标文件所指的服务为：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联锁软件修改 |  | 站 | 1 | 因涉及既有设备的升级改造，须取得既有厂家（北京华铁信息技术有限公司）的授权 |
| 2 | 联锁硬件设备扩容 |  | 站 | 1 | 因涉及既有设备的升级改造，须取得既有厂家（北京华铁信息技术有限公司）的授权 |
| 3 | 转辙机 | ZD6-D | 台 | 1 | 既有保持一致 |
| 4 | 转辙机安装装置 |  | 套 | 1 | 既有保持一致 |
| 5 | 信号机构 | 铝合金矮二显 | 架 | 6 | 既有保持一致 |
| 6 | 点灯单元 |  | 套 | 12 | 既有保持一致 |
| 7 | 发光盘 |  | 套 | 12 | 既有保持一致 |
| 8 | 轨道电路 | 97型25HZ轨道电路 | 1送2受区段 | 3 | 既有保持一致 |
| 9 | 轨道电路 | 97型25HZ轨道电路 | 无岔区段 | 2 | 既有保持一致 |
| 10 | 信号电缆 |  | 批 | 1 |  |
| 11 | 设备安装及调试 |  | 站 | 1 |  |

第1.1.3项细化为：发包人为：湖南省港务集团有限公司

招标人为：湖南省港务集团有限公司

1.1.4承包人：指与发包人签订施工合同协议书的当事人。

1.1.5设计人：指与发包人签订设计合同协议书的当事人。

第2款 项目服务的主要工作内容：

标段名称：岳阳城陵矶港务有限责任公司码头环保提质改造二期工程第二条装车线信号设备改造

主要工作内容:见第1.1.2项

第3款 包装标准和包装物的供应与回收

（一）乙方所交付物资应按照物资特点和需要采取防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证在没有任何损坏和腐蚀情况下安全运到合同约定或者甲方指定的交货地点。

（二）每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、图号的详细装箱单、合格证。

（三）凡由于乙方包装或保管不善致使物资遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，乙方应在接收到甲方通知之日起  日内负责修理、更换或赔偿。

（四）乙方承担包装费用及包装物回收费用（如有）。

第五款   交货方式、交货地点和交货时间

（一）交货方式：乙方负责将物资通过汽运方式（具体运输方式）送至甲方指定地点 ，乙方应保证通过该等运输时，物资的质量、性能、技术指标等不受影响。运费、装卸费用、安装调试、保险等费用由乙 方承担。

（二）交货时间：乙方应当根据甲方要求的时间交货。

（三）甲方如要求变更到货地点或收货人，应在合同约定的交货期限前 5天通知乙方。乙方交付前应至少提前 3日通知甲方。乙方如未经甲方同意提前交货，应承担仓储费等所有费用，且甲方保留拒绝受领及延迟付款的权利。

（四）乙方应在每次交货时提供下列文件：

1.相关出厂检验、试验报告、合格证、第三方检定报告（如有）等质量文件。

2.使用说明、安装手册、仓储手册等使用（安装）和保管方面的书面资料。

3.其他                           。

（五）如该批物资有通关必要时，由乙方负责完成通关手续，甲方提供协助。

第六款  验收、质保及风险转移

（一）乙方将物资运送到合同约定的交货地点后，应及时与甲方办理验收手续。

1.初步验收：乙方应当在物资运至合同约定的到货地点后，提请甲方按照合同约定对物资数量、规格、型号、包装、外观进行清点核实，相符后由甲方指定人员签字接收。初步验收只是对物资的表面验收，不作为对物资质量及使用性能的验收确认。

2.最终验收：物资投入使用后（物资需要安装调试的，在安装调试完毕后），乙方提请甲方组织最终验收，乙方应当派人参加验收。验收合格后，甲方向乙方签发验收合格证书；验收不合格的，乙方应及时无条件地对物资进行修复或更换，重新提请甲方组织验收。乙方未及时派人参加验收，视为同意甲方的验收结论。乙方应当做好安装调试过程中的安全防护工作，发生安全事故由乙方承担责任并支付相关费用。

3.物资验收合格后，甲方向乙方出具验收单证的行为不免除乙方应承担的产品质量责任。在合同约定或国家规定的质量保证期内发生质量问题，乙方仍需承担相应的更换、修理、赔偿等责任。

4.物资从乙方制造厂启运前通过的检验、测试或认可，不影响到达最终目的地后甲方对其进行检验、测试及必要时拒绝接受的权利。

5.甲方有权将验收合格的物资送交有资质的检验部门检测，如果任何被检测的物资不能满足甲方要求，乙方应当予以更换或者对缺陷进行修复，检测、更换、修复费用由乙方承担。

（二）物资质保期为自甲方验收合格之日起    个月。

（三）甲方签字接收前物资发生的毁损、灭失等风险由乙方承担。

（四）验收发生异议，甲方有权自行委托第三方检验机构进行检测检验，检测检验费用由责任方承担。

第七款  付款方式

（一）付款方式

1.设备到现场安装调试并验收合格后支付合同总金额的97%，留3%质保金。质保期为12个月。甲方在设备到现场后且收到乙方按甲方规定提供的合法有效的增值税专用发票及其他相关材料后 30 日内向乙方支付本批次物资价款。

2.其他方式：

（二）发票约定。

1.乙方应按规定向甲方开具符合国家规定的增值税专用发票，并承诺开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确。开具的发票不合法、不合规，甲方有权延迟支付乙方应付款项直至开具合法、合规发票之日且不承担违约责任，且乙方仍应按合同约定履行各项义务。如果乙方无法在合理时间内提供合法合规的增值税专用发票，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方由此造成的损失。甲方有权在应支付的价款中扣除相应的抵扣税款。

2.发票开具后，乙方应在7日内及时送达甲方。如逾期送达导致甲方造成损失的，乙方负责赔偿甲方实际经济损失。

3.在发票交付甲方之后，发生发票丢失、破损或逾期等情形，乙方应按规定协助办理增值税抵扣事项。

4.由于发生销售退回、应税服务中止或开票有误、抵扣联或发票联无法认证等情形，根据增值税相关规定执行，乙方需协助甲方重新开具合法合规的增值税专用发票、增值税红字专用发票。

第八款  甲方权利义务

（一）有权拒收乙方存在质量问题的物资，有权因乙方物资存在质量问题要求乙方承担赔偿责任。

（二）应按合同约定验收物资，验收时发现物资不符合约定，有权要求乙方处理。

（三）应按合同约定向乙方支付货款。

（四）凡因物资质量问题导致乙方按照合同约定应当向甲方支付违约金或赔偿损失的，甲方均有权就此费用在履约保证金中进行扣除。

（五）其他：                               。

第九款  乙方权利义务

（一）保证交付的物资不存在任何权利瑕疵，保证任何第三方不能向甲方主张任何权利或要求。如出现上述情况,导致甲方利益受损的,乙方应予全部赔偿。乙方如为经销商应保证具有生产厂家合法授权，商品来源合法。

（二）保证所提供物资符合合同约定质量要求、技术标准，同时还应保证能达到既定用途，由于工艺或材料及安装问题而导致质量和安装质量方面任何缺陷，乙方应对此承担包括安全责任在内的全部责任。

（三）应对交付物资由于安装、调试、设计、工艺或材料缺陷而发生的任何问题，导致发生的各类事故负责并赔偿甲方由此产生的全部损失，负担所有费用。

（四）应当负责现场安装、调试工作。负责甲方相关现场工作人员技术培训，并提供相关技术资料。

（五）质量保证期内发生问题时，应当负责免费维修或者更换。

（六）保证其今后配件供应以不高于销售给第三方的价格供应。

（七）按照甲方要求按时交付物资。

（八）其它                            。

第十款  知识产权

乙方应当保证其所销售物资或者提供服务不存在侵犯知识产权问题，如引发侵犯知识产权等有关问题时，一切责任均由乙方承担。因此造成甲方被追究责任的，一切损失均由乙方承担

第十一款  违约责任

（一）甲方无正当理由逾期向乙方支付合同价款，每逾期一日，应向乙方支付应付而未付合同价款的 1 %的违约金，违约金总额不超过合同总价款的5%。

（二）乙方未按合同约定向甲方交付物资的，每逾期一日，应支付甲方未交付物资合同价款1 %的违约金，给甲方造成损失的，应当赔偿甲方损失。

（三）因乙方交付物资存在质量问题或隐蔽瑕疵、权属上的瑕疵或知识产权争议的，乙方应向甲方支付该批物资合同价款的5%作为违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应赔偿甲方由此造成的损失。

（四）因物资在质保期内出现问题影响甲方正常使用，乙方应在接到通知后72（小时/日）内对物资进行修复或更换，乙方未在约定时间内进行修复或更换的，甲方有权自行或委托第三方进行处理，所产生的一切费用均由乙方承担；甲方可以就此费用在履约保证金中进行扣除，履约保证金不足以抵偿费用的，乙方应予以赔偿。

（五）合同约定购买数量为预估数量，甲方实际购买数量与合同约定数量不一致时，以实际数量结算价款。甲方不因购买数量增加或者减少承担责任。

（六）乙方（包括乙方指定的单位）在提供物资交货、搬运、装卸、安装、调试、维修、保修、保养等服务过程中，违反国家法律、法规、规章制度、作业标准、铁路行业相关规定、甲方现场管理制度及本合同约定，造成甲方或第三方财产损失、人身损害的，由乙方承担全部责任。给甲方造成损失的，应赔偿甲方实际损失，包括但不限于诉讼费、律师费、司法机关等裁决应由甲方赔偿的费用等。

（七）根据本合同约定应支付的违约金、赔偿金以及各种经济损失，违约方应当在明确责任后15日内向守约方付清，否则对未支付部分按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）计算利息。

第十二款  合同的变更、解除和终止

（一）除本合同另有约定外，经双方协商一致，可以变更或解除合同，并以书面形式确定。

（二）因国家法律、法规及政策调整导致税费变化的，双方可根据税费变化情况对合同相关内容进行调整。

（三）甲方有以下情形之一的，乙方可以解除合同：

1.甲方无正当理由逾期30日未支付合同价款的。

2.其他情形：               。

（四）乙方有以下情形之一的，甲方可以解除合同：

1.乙方逾期15日未交付物资的。

2.乙方交付的物资经修理或更换后仍不能正常使用的。

3.乙方向甲方交付的物资存在无厂名厂址、伪造或者冒用他人厂名厂址、伪造产地、伪造或者冒用质量标志、以假充真、以次充好、以不合格品冒充合格品等问题。

4.乙方供货物资有质量缺陷，经甲方通知后未在甲方要求时间内及时更换的。

5.在验收时若出现质量瑕疵的标的物数量达到当次送货量的10%（含）以上的。

6.其他情形：                   。

（五）一方应承担的违约责任不因合同的解除而予以免除。

第十三款  保密条款

（一）甲、乙双方同意，任何一方为履行本合同而提供给对方的任何商业信息或技术信息，以及一方在履约过程所知悉的对方的商业秘密、缔约条件、谈判内容等，包括本合同的内容，除非提供方书面明确说明为公知信息的以外，均可能构成其“保密信息”。信息获取一方保证应采取合理的保密措施保护该等保密信息免受公开，不向任何第三方公开该等保密信息，并且除为履行本合同目的外非经对方事先书面同意不得使用任何保密信息。前述保密措施应合理并不得低于知悉一方对自己的保密信息所采取的保护效果。因一方泄露或者不正当使用该等保密信息而给对方造成损失的，应当赔偿对方的所有损失。

（二）未经对方同意，任何一方不得对对方的保密信息进行复制或以其他方式保存。并且在对方要求或在双方的业务关系终止时，应立即向对方归还所有保密信息及其副本、以及所有包含该保密信息或其部分的所有文件、资料和其他物品。

（三）任何一方对于保密信息的义务应延续至该等信息因合法的原因而成为公开信息。

（四）上述保密规定不应当适用于以下信息：收到信息的一方有书面记录可以证明其在披露方向其披露该等信息之前已经知晓该信息；收到信息的一方没有违反本合同的保密义务即从其他渠道获得的公开信息；或者收到信息的一方从对该等信息不负有保密义务的第三方获得的信息。

第十四条  不可抗力

（一）在合同履行结束之前任何时候，如果发生任何合同签订时双方不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况，包括地震、水灾、重大传染性疾病以及战争等不可抗力情形，双方协商一致后可决定暂缓履行或终止履行本合同。

（二）如果上述不可抗力事件的发生影响一方履行其在本合同项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行不视为违约。

（三）本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同义务时，应当在不可抗力发生之日起15日内通知另一方，并在其后的30天内提供证明不可抗力事件发生及其持续的充分证据。

（四）如果发生不可抗力事件，双方应协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力事件的影响减小到最低限度；否则，未采取合理努力方应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

第十五款 通知

（一）甲、乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都应以书面形式送达对方，受送达方应及时签收。如由于受送达方的原因不能送达或受送达方拒绝签收的，送达方可采用挂号信或者邮政特快专递邮寄送达，邮件寄至本合同记载之地址时，即视为送达。一方变更联系人或收件人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

（二）甲、乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或双方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

双方确认以下地址为相关通知、法律文书、诉讼文件等的送达地址：

甲方确认的送达地址：

邮政编码：

收件人：                      手机号码：

乙方确认的送达地址：

邮政编码：

收件人：                      手机号码：

双方上述送达地址适用范围包括本合同履行期间各类通知、合同等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书、诉讼文件的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序的一审、二审、再审和执行程序。

第十六款  争议解决

双方在履行本服务合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则予以解决，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可向岳阳市云溪区人民法院提起诉讼。

第十七款 合同生效条件及文本数量

（一）本合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并盖章后生效。

（二）本合同文本一式6份，甲方执3份，乙方执 3 份，具有同等法律效力。

第十八条  其他约定

（一）对本合同做出的任何修改和补充应为书面形式，由甲、乙双方签字盖章后成为本合同不可分割的部分。本合同与其补充合同冲突时，以补充合同为准。

（二）本合同产生的债权，乙方不能向第三方转让和质押（包括但不限于向银行保理、应收账款质押等）。

（三）本合同任何条款被禁止或被认定无效或被撤销，该禁止、无效或撤销不得影响合同任何其他条款的有效性和继续实施。

（四）本合同所列附件（如有）作为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，附件内容与本合同正文约定不一致的，以本合同正文为准。

（五）双应遵守有关防止商业贿赂的法律法规，不得与对方人员发生不正当的利益关系。

（六）其他约定：无。

三、附件（中标后填写）

附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目服务名称）岳阳城陵矶港务有限责任公司码头环保提质改造二期工程第二条装车线信号设备改造项目，已接受（服务人名称，以下简称“服务人”）对该项目的投标。发包人和服务人共同达成如下协议。

1．下列文件应被视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

（1）在合同履行期间，发包人和服务人签订的补充协议（如果有）；

（2）本合同协议书及合同附件（含合同谈判中澄清文件，如果有）；

（3）成交通知书；

（4）响应文件；

（5）合同条款；

（6）合同附件；

（7）双方签认的补充或修正文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按时间顺序以最新文件为准。

2．签约合同价：人民币（大写）（¥）。

3．合同形式：本合同采用固定总价合同，在合同实施期间，除非在合同条款中另有规定，合同总价费用不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际服务周期的延长或缩短而调整。

4．服务人在此立约：保证在所有方面按合同文件的规定，承担本合同项目的实施和完成工作。

5．计划服务期：

6．发包人承诺按合同条款规定的时间和方式向服务人支付合同价款。

7．违约金或赔偿损失的方式

7.1违反本合同约定，违约方应当承担违约责任。

7.2尽管服务人已按承诺派遣了各类服务人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要求服务人继续增派或雇用这类人员，服务人应立即执行，由此增加的费用和（或）工期延误由服务人承担。

7.3尽管服务人已经提供了合同附件要求的仪器设备，但若这些仪器设备仍不能满足服务要求时，发包人有权要求服务人增加或更换仪器设备，服务人应及时增加或更换仪器设备，由此增加的费用和（或）工期延误由服务人承担。发包人有权在应付给服务人的费用中扣除新购仪器设备的费用以满足服务要求。

8.本协议书一式份，合同双方各执份。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）                            服务人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）           法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月   日                                 年   月    日

附件二：廉政责任书

廉政责任书（格式）

服务项目名称：

服务项目地址：

发包人（甲方）：

服务人（乙方）：

为加强项目实施过程中的廉政建设，规范承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方及其工作人员，在项目执行过程中应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费人。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人、组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员有违反责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任和本项目合同同时使用，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，项目完成验收后失效。

发包人：      （盖单位公章）            服务人：    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人:（签字）    法定代表人或其委托代理人：  （签字）

附件三：安全协议

安全协议

发包人（甲方）：

服务人（乙方）：

为了切实做好安全生产工作，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》以及国家有关安全生产管理的法律、法规、标准，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，明确甲乙双方责任，就甲乙双方在本项目中的安全生产事项，经协商一致，签订本合同。

第一条　项目名称：

第二条　本合同内容只涉及甲乙双方在本项目中关于安全生产的权利和责任。

第三条　甲方的权利：

（一）有权要求乙方建立安全组织机构或指定专人，负责现场安全监护。严格执行安全生产法律、法规、条例、标准，遵守甲方的安全生产规章制度等。

（二）有权按规定对乙方安全业绩、资质进行审查，对乙方针对作业项目制定的职业健康安全、环境项目进行审查。

（三）有权要求乙方维护好相关的甲方的安全生产设施、设备和器材。

（四）有权要求乙方对进入甲方现场作业前所有作业人员进行安全培训与教育。

（五）有权对乙方的作业现场的安全作业情况进行监督检查，有权对乙方不符合安全生产要求的行为进行纠正、处罚、制止、停止作业、直至清退出场。

（六）有权要求乙方对其所有作业人员进行购买工伤保险和意外伤害保险。

（七）乙方在作业中如发生国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》所规定的伤亡事故，甲方有权督促乙方立即通知乙方上级主管部门和当地政府安全生产监督管理部门，要求派人保护现场，并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。发生事故后、有权根据有关规定参与事故的调查。

第四条　甲方的责任

（一）认真贯彻落实国家有关法律、法规、标准及甲方公司安全生产规章制度。

（二）向乙方明确作业区的范围、危险源。

（三）为乙方提供项目合同中规定的安全作业条件。

（四）发生事故后积极协助抢险，防止事故扩大，并按照甲方公司有关规定进行报告。

第五条　乙方的权利

（一）有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。

（二）日常作业中，若甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行。

（三）有权要求甲方提供符合安全作业的工艺条件和环境。

（四）发生严重危及乙方生命安全的紧急情况时，乙方有权采取必要的避险措施。

第六条　乙方的责任

（一）乙方是本项目的安全生产责任主体，对本项目的安全生产工作全面负责。乙方应根据国家法律法规及行业安全规范，加强安全管理，如乙方在实施本项目过程中造成甲方、乙方或第三方人员、财产损害的，由乙方承担全部责任。

（二）健全安全组织机构，建立安全生产责任制，制定健全的安全生产规章制度，制定生产安全事故应急求援预案，配备必要的安全生产管理人员和劳动保护用品，严格执行甲方相关的规章制度。

（三）应对作业人员进行作业前安全教育培训，使其具备相应的安全意识和安全技能；特种作业人员应具有相应的资格证书。

（四）不得使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪器等。所使用的特种设备，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。

（五）指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为和隐患、应采取有效措施积极处理。

（六）乙方有责任对作业区域的安全生产条件进行详细了解。

（七）乙方在作业过程中有属于危及安全生产的关键作业时，应提出切实可行的方案，经甲方同意后，方可实施。

（八）乙方不能将项目转包给第三方。

（九）乙方在施工期间只能在甲方规定的路线进出公司，只能在规定的施工区域内作业，禁止私自进入甲方其它生产区域。

（十）乙方应服从甲方单位的安全管理。

（十一）发生事故时，应积极抢险，避免事故的进一步扩大，并按照国家相关要求报告事故。

（十二）当乙方在施工过程中发生伤亡事故时，乙方作为工程项目的承包单位，对发生的人身伤害、设备损坏事故及其他安全事故承担全部安全责任。由乙方向自己的主管上级部门及当地政府的安全生产监督管理部门、公安部门报告，并自行承担相应的责任。

第七条  违约责任及处理

（一）甲乙双方违反本合同要求，未造成事故时，依据相关合同对违约者进行处理（包括但不限于支付违约金、赔偿损失等）。

（二）发生事故时，甲、乙双方有抢险、救灾的责任，所发生的费用由责任方承担。

（三）发生的事故，应经事故调查确认责任；事故报告和调查应按照国家和甲方有关规定进行。

（四）甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

（五）乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程质量、检修质量及购买的原材料导致的事故，由乙方承担全部责任。

（六）甲、乙双方共同造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按规定追究有关人员责任。

（七）对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定从重处罚，情节严重的，甲方有权向当地政府安全生产监督管理部门报告，并取消其进入甲方市场资格。

（八）施工期间，需要办理的有关安全的批文或其它手续，乙方必须办理齐全，否则发生安全事故由乙方承担全部责任。

第八条　由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及生产的损失，当事人双方各自承担相应的损失。

第九条　甲乙双方的施工作业人员和机具设备的保险，由甲乙双方依据国家相关规定或约定各自承担。

第十条  本合同履行过程中发生争议纠纷，应通过友好协商方式解决，如协商不成，按双方在项目合同中约定的管辖地和纠纷解决的方式执行。

第十一条　本合同是项目经济合同的附件，与项目经济合同具有同等法律效力。本合同与项目经济合同同时生效、终止。

第十二条  乙方施工期间指定现场安全监护人员，并书面告知甲方。乙方的现场施工项目经理同时兼任现场安全总负责人。

第十三条　本合同经双方签字或盖章后生效。本合同一式捌份，双方各持肆份。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

甲方法定代表人：                    甲方法定代表人：

或其委托代理人 ：                   或其委托代理人 ：

会签地址：湖南岳阳市               日期：2022年   月  日

# 第五章  采购需求

（一）采购项目名称 ：岳阳城陵矶港务有限责任公司码头环保提质改造二期工程第二条装车线信号设备改造询价

（二）项目概况：本项目建设地点在岳阳市城陵矶老港区，新建1股铁路，长约650m；新增2组道岔，拆除1组道岔，拆铺1组道岔，拆除原道岔区域的所有信号设备，根据新的站场在相应区域的进行新建信号设备。

（三）服务承包范围：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联锁软件修改 |  | 站 | 1 | 因涉及既有设备的升级改造，须取得既有厂家（北京华铁信息技术有限公司）的授权 |
| 2 | 联锁硬件设备扩容 |  | 站 | 1 | 因涉及既有设备的升级改造，须取得既有厂家（北京华铁信息技术有限公司）的授权 |
| 3 | 转辙机 | ZD6-D | 台 | 1 | 既有保持一致 |
| 4 | 转辙机安装装置 |  | 套 | 1 | 既有保持一致 |
| 5 | 信号机构 | 铝合金矮二显 | 架 | 6 | 既有保持一致 |
| 6 | 点灯单元 |  | 套 | 12 | 既有保持一致 |
| 7 | 发光盘 |  | 套 | 12 | 既有保持一致 |
| 8 | 轨道电路 | 97型25HZ轨道电路 | 1送2受区段 | 3 | 既有保持一致 |
| 9 | 轨道电路 | 97型25HZ轨道电路 | 无岔区段 | 2 | 既有保持一致 |
| 10 | 信号电缆 |  | 批 | 1 |  |
| 11 | 设备安装及调试 |  | 站 | 1 |  |

注：（1）投标人应免费更换或维修缺陷通知期（1年）内非人为损坏的故障设备。投标人应提供整机数量5%的关键板卡、模块备品备件数量、规格、型号，并计入总价。

（2）投标人提供的设备及报价应包含本系统从工程建设开始至开通运营期间所有过渡工程所产生的软件、硬件修改费用及技术服务费，并提供全面的技术支持。

（3）投标人应保证在系统寿命期内有必要的备品备件供给。

（4）以上设备数量、规格、型号仅供参考，最终数量、规格、型号应以招标后的施工图为准。

（四）工期：合同签订后30个日历天内完成交货、安装并通过验收。

（五）计算机联锁系统规格书

1概述

1.1适用范围

本规格书适用于城陵矶提质改造二期工程第二条装车线信号设备改造项目中联锁设备改造升级的制造、安装、试验、开通、验收的有关规定，并作为卖方制定技术建议书的依据。

1.2  招标书的范围

招标范围为城陵矶提质改造二期第二条装车线信号设备改造项目

2术语、符号、缩略语

2.1铁路计算机联锁全电子执行单元模块

采用电子电路，按照转辙机、信号机、轨道电路等用于铁路信号设备不同类型的控制与采集对象，具有完全独立结构、功能的智能化单元模块。

2.2铁路计算机联锁全电子执行单元

是由多种类型电子执行单元模块及机柜组成的系统总称，用于完成计算机联锁末级控制和采集功能。

3技术标准

本系统设备的设计、制造、检查、试验和验收除应满足本技术规格书的要求及下述主要技术标准外，还应遵照适用的中国国家标准(GB)、铁道行业标准(TB)。在招标阶段，若有新的技术标准颁布，凡本技术规格书中技术规格与之不符的条款，应按新的技术标准进行修改后实施。

T B/T 2 8 5 2-2015《轨道电路通用技术条件》

铁总科技[2 0 1 7]2 2 4号QCR442-2 01 7《铁路信号集中监测系统技术条件》

T B/T 3 0 2 7-2015《铁路车站计算机联锁技术条件》

T B/T 2 3 0 7-201 7《集中联锁结合电路一般原则（国铁科法〔2017〕37号发布）》

T B/T 3 0 7 3-200 3《铁道信号电气设备电磁兼容性能试验及其限值》

T B/T 3 0 7 4-201 7《铁路信号设备雷电电磁脉冲防护技术条件（国铁科法〔2017〕37号发布）》

T B/T 2 6 1 5-201 8《铁路信号故障-安全原则（国铁科发[2 0 1 8]3 3号发布）》

T B/T 2465-2010《铁路车站电码化技术条件》

T B/T 1 4 9 8-1984《铁路通信信号产品包装技术条件》

T B/T 1 4 3 3.1-2 01 9《铁路通信信号产品环境条件	第

1	部分：地面固定使用的信号产品（国铁科发[2 0 1 9]11号发布）》

运基信号[2 0 1 1]3 7 7	号《铁路信号集中监测系统安全要求》；

运电高信函[2013]180号《中国铁路总公司运输局高铁车站信号设备电源冗余整治专题会议纪要》

运基信号[2 0 1 0]2 6 7号《关于印发铁路信号安全通信协议技术规范的通知》

4技术要求

4.1计算机联锁全电子执行单元应满足上述“采用技术标准”的要求。

4.2计算机联锁全电子执行单元应能满足各种车站

（场）规模和运输作业的需要，应保证行车安全，提高运输效率，改善劳动条件。

4.3计算机联锁全电子执行单元应具有原铁道部现场运用评审或国家铁路局行政许可书。

4.4电子执行单元应通过第三方有关权威机构的认证和铁路信号质量检验。满足S I L 4级安全要求，并通过S IL 4级安全认证。

4.5计算机联锁全电子执行单元应具有技术先进、设备可靠、无维修、更换方便的特点。涉及行车安全的信号系统及电路设计必须符合故障—安全。

4.6本采购设备应能够与具有原铁道部行政许可书或国家铁路局生产许可证的联锁计算机结合。

4.7本采购设备应能够与具有原铁道部行政许可书或国家铁路局生产许可证的轨道电路制式结合。

4.8本采购设备应能够与具有原铁道部批准或国家铁路局批准的闭塞电路制式结合。

4.9本采购设备应具有与买家提供的信号集中监测设备相匹配使用的能力。

4.1 0计算机联锁全电子执行模块应具有外线短路保护功能。

4.1 1	计算机联锁全电子执行模块应具有热插拨功能。

4.1 2	计算机联锁全电子执行单元应通过铁路信号防雷和电磁兼容试验。电子执行单元防雷模块由买家提供信号传输线防雷单元（SPD）和安装。道岔转辙机执行电路信号传输线防雷模块按T B/T3 0 7 3-20 0 3《铁路信号电气设备电磁兼容性试验及其限值》的规定安装在买家提供的防雷分线柜中，该防雷单元属于电子执行单元道岔模块的附属电路，由此防雷模块引起的转辙机电路安全性由卖家承担。

4.1 3	本系统设备容量应灵活配置、易于扩容，执行机柜、机笼等应预留一定的模块插接空间，满足车站近期扩容要求。

4.1 4根据运电高信函[2013]180号要求全电子执行单元设备必须“在产品生产中按照两路独立引入电源的要求进行设置”。

4.1 5计算机联锁全电子执行单元2 5 Hz轨道电路受电端模块必须通过抗电气化牵引电流干扰测试。

5技术条件

5.1	工作环境：

5.1.1全电子执行单元应满足T B/T 14 3 3《铁路信号产品环境条件地面固定使用》KX3、MX2标准规定的使用场所。

气候等级条件：KX3

工作温度：5℃~40℃。相对湿度：5%~85%。

大气压力：74.8	kPa	~106.2kPa。机械等级条件	：MX2

位移：	3.0mm，

加速度:		1 0 m/s²，频率:	2~9、9~2 0 0 Hz

5.1.2	工作电压：AC220V±6.6 V。

5.1.3	工作频率：50Hz±5%。

5.1.4全电子执行单元系统电源由买方提供，电源种类为AC220V两路，容量根据具体车站确定。

5.2	外形结构及工艺

5.2.1	机柜和机箱应采用标准化设计，机架布置应有利于散热通风。最大尺寸不超过2350mm×600mm×8 00 m m(高×宽×厚)，机柜颜色统一采用色调428C中灰色。设于同一处的机柜尺寸大小应相同，以求美观。

5.2.2机柜与机箱的结构应有良好的散热、隔热、防潮和防尘性能，外壳防护等级IP42。

5.2.3室、内外设备及其接线端子排、电缆和接线应采用适当标签标识。

5.2.4接插件应接触可靠，易于插拔，结构坚实，不发生机械变形，并应具有防插错措施。

5.2.5印制模板应涂以保护层，元器件排列应有规律。板上应有电路名称，元器件附近应有识别标志，各种识别标志被涂层覆盖而不易辩识时，需在涂层外复印再现。

5.2.6买方提供接地电阻不大于1欧姆的共用接地系统，卖方所提供的系统应能满足上述接地条件。

5.2.7卖方必须提供可供设计依据使用的设备平均功耗指标（包括瞬间用电量），或则是各种情况下的功耗指标、散热量。

5.2.8买方提供用于安装电子执行单元计算机设备场地符合GB/T2887-2011《计算机场地通用规范》所规定开机时的C级要求。

5.2.9全电子执行单元、执行单元维护机与联锁机紧密相邻排列，置于信号楼综合机房。

5.3功能要求及技术指标

5.3.1	全电子执行单元机柜

全电子执行单元机柜用于安装执行单元模块组合（机笼），全电子执行单元模块组合（机笼）分为道岔组合、信号组合、轨道组合和零散组合。全电子执行单元机柜出线方式采用下出线方式。机柜下部安装有信号传输线端子、电源端子、通信端子、接地端子和断路器。全电子执行单元通信接口能够实现全电子执行单元与联锁机之间通信，能够实现全电子执行单元与信号集中监测分机之间通信。

5.3.2	直流道岔模块

适用于四线制或六线制直流电动转辙机。

运营技术条件应符合TB/T302 7《铁路车站计算机联锁技术条件》相关规定。

具有过载和负载短路自动保护功能。

具有控制、采集、监测、自诊断功能。

超时或故障情况下，自动切断本模块道岔启动电源输出。

具有监测道岔的动作时间、电流曲线的功能。

5.3.3	交流道岔模块

适用于三相交流五线制电动（液）转辙机。

运营技术条件应符合TB/T302 7《铁路车站计算机联锁技术条件》相关规定。

具有过载和负载短路自动保护功能。

具有控制、采集、监测、自诊断功能。

超时或故障情况下，自动切断本模块道岔启动电源输出。

具有监测道岔的动作时间、电流曲线的功能。

具有动作电源电压、断相监测、相序监测和保护功能。

5.3.4	列车信号模块

适用于驱动列车信号机点灯。

运营技术条件符合TB/T3027相关规定。

系统故障时，模块自动点禁止灯光或置于安全模式。

具有对所控制信号机的灯丝断丝监测功能。

具有负荷过载和外部电路短路自动保护功能。

5.3.5	调车信号模块

适用于驱动站内调车信号机或表示器。

运营技术条件应符合TB/T302 7《铁路车站计算机联锁技术条件》相关规定。

系统故障时，模块自动点禁止调车灯光或置于安全模式。

具有对所控制信号机的灯丝断丝监测功能。

具有负荷过载和外部电路短路自动保护功能。

5.3.6	交流连续式轨道电路模块（轨道模块）用于交流连续式轨道电路接收。

运营技术条件应符合TB/T285 2《轨道电路通用技术条件》相关规定。

应能满足一送一受和一送多受轨道电路使用要求。轨道模块具有轨道电压自动监测功能。

5.3.7	2 5H z相敏轨道电路模块（25周轨道模块）轨道模块用于25Hz相敏轨道电路接收，也可用于轨道电路停电监督。

运营技术条件应符合TB/T285 2《轨道电路通用技术条件》和TB/T285 3《25Hz相敏轨道电路技术条件》相关规定。

轨道模块应能满足一送一受和一送多受轨道电路使用要求。

具有轨道电压和相位的自动监测功能。

5.3.8	电码化接口模块

适用于八信息、ZPW2000	系列电码化接口，用于完成对电码化的编码、发码功能。

运营技术条件应符合TB/T 246 5《铁路车站电码化技术条件》相关规定。

具有并行编码电路和发码传递电路；编码开关和发码传递开关直接由联锁机控制，发码开关由联锁机根据进路及列车占用区段迎着列车发码，可以组成叠加发码、叠加预发码和到发线发码系统。

具有发送盒故障报警接口电路。

具有编码和发送输出低频校核电路，输入、输出不一致时切断发送电路。

5.3.9	场间联系模块

适用于半自动闭塞、站间闭塞方向电路、站间联系电路和场间联系电路，也适用于道口通知电路接口和机务段同意电路接口。

运营技术条件应符合TB/T 249 7《铁路半自动闭塞技术条件》、TB/T 26 6 8《铁路自动站间闭塞技术条件》和T BT 23 0 7《	电器集中各种结合电路技术条件》相关规定。每个模块具有输入回路和输出回路，输出回路和输入回路并联时可以双向传输。

用于半自动闭塞功能时，每个模块接一个闭塞接口；用于站间闭塞方向电路时，每个模块接一个方向接口。

每组输入/输出有三种状态：正电、负电、无电。

5.3.1 0半自动闭塞模块

半自动闭塞模块用于传输半自动闭塞站间信息，完成64D继电器半自动电路逻辑。

运营技术条件应符合TB/T 249 7《铁路半自动闭塞技术条件》和相关规定。

一个模块满足一个闭塞区间的信息传输。

模块具有数字接口，可实现半自动闭塞信息的数字化传输。

5.3.1 1通用输出驱动接口模块

通用输出驱动接口模块是驱动继电器的输出设备。采用去线与回线双断控制输出。

具有过流保护功能。

5.3.1 2通用输入采集接口模块

通用输入采集接口模块是采集继电器状态的接收设备，它动态实时采集室内继电器状态。

5.4电磁兼容与雷电防护

5.4.1应符合TB/T307 3《铁路信号电气设备电磁兼容性试验及其限值》的规定。

5.4.2应符合TB/T307 4《铁路信号设备雷电电磁脉冲防护技术条件》的规定。

5.4.3计算机联锁全电子执行模块、电源、数据通讯线路、信号传输线、输入输出接口、机架结构及地线设置应采取抗浪涌措施和电磁兼容防护。

5.4.4在采取了必要的防电磁干扰和防雷措施之后，在规定严酷性等级的运用环境中，设备必须正常工作，

不允许产生任何指标下降和功能上非期望的偏差。

5.4.5计算机联锁全电子执行模块必须置于金属机壳（机柜）内，并良好接地。当上述设备置于多于一个的机柜内时，这些机柜之间必须在电气上良好连接，并于一点接地。

5.4.6雷电防护和地线设置

雷电防护和地线设置应符合原铁道部铁运[2006]26号文《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》及《铁路防雷及接地工程技术规范》(T B 1 0 18 0-2 0 16规定。

5.5可靠性技术指标

计算机联锁全电子执行单元的平均无故障时间（MTBF）大于10 6 h。

5.6	与其它系统的接口要求

5.6.1	与联锁主机的接口要求

设备与联锁主机的接口采用二取二的两路CAN总线或冗余以太网方式，接口要求按照《计算机联锁与电子执行单元接口协议》执行，接口通信协议应符合原铁道部运基信号[2010]267号《关于印发铁路信号安全通信协议技术规范的通知》的规定。

5.6.2	与信号集中监测系统的接口要求

5.6.2.1采用R S 4 22接口或以太网方式与信号集中监测系统车站分机相结合。

5.6.2.2计算机联锁全电子执行单元设备提供以下信息的监测：

直流转辙机监测：采集转辙机动作电流，技术指标满足T B/T 2 49 6-2 00 0的要求，道岔表示电压不进行监测。

交流转辙机监测：采集转辙机动作电流，技术指标满足T B/T 2 49 6-2 00 0的要求，道岔表示电压不进行监测。

列车信号机点灯回路电流的监测：采集列车信号机点灯回路的工作交流电流，技术指标满足T B/T 2 4 9 6-2000的要求。

5.6.3	其他监测功能由信号集中监测系统实现。

6检验和验收

6.1中标人交付的合同物资（包括软件、硬件和附件）在出厂前都应按有关中国国家标准的试验内容、标准及测试方法进行检验，并提供有效的检验报告和合格证。必要时招标人将派人观察设备的检验情况。

6.2中标人承诺，在签订合同前，应先提供现场检验、验收项目和遵循的标准，由招标人确定现场检验内容、标准及方法。

6.3中标人承诺，在签订合同前依据原铁道部相关“验收标准”向招标人提供安装的技术资料及相关规则，并详细说明系统测试中测试内容、测试方法、测试目的及需准备的仪表。待测试严格按要求完成并认为已经达到交验要求后，由中标人将测试记录移交招标人。

6.4移交测试结果应满足相关标准及技术规范书的要求。移交测试中出现的问题应由中标人在十个工作日之内解决。移交测试包括的内容：性能测试；功能测试；模拟故障测试；工艺检查；可靠性验证。

7质量保证

7.1中标人应保证产品质量，各项性能指标应完全达到本技术规范书中所规定的条件。中标人提供的设备（含相应的配件）和材料的质量保证期为设备到货后18个月或开通验收后12个月，已先到时间为准，在质量保证期内除操作不当或人为损坏外，发生损坏部件由中标人负责免费维修或更换。

7.2在质量保证期内，若发现中标人未遵循本招标技术规范书的要求，造成招标人的损失及产品质量缺陷，招标人有权进行索赔。收到招标人索赔通知后，中标人应在双方协商的期限内确认并免费更换与技术规范书要求不符的设备，并运到现场。如果使用方能自己消除设备缺陷，中标人应承担由此引起的费用。

7.3在质量保证期内，如果现场发生系统故障，当接到故障通知后，2小时内给用户做出响应，48小时内赶到现场进行处理，并应负责修理或更换故障设备；属中标人责任的，其费用由中标人承担。

7.4在缺陷通知期内，中标人应按使用方的要求派出技术人员到现场对使用方人员的日常维护给予技术指导。

7.5招标人在质量保证期满后的30天内签发的索赔文件均为有效文件。

7.6中标人的责任包括从设备的设计、制造、运输、安装、设备间连接、调试、整套设备交付使用并按技术规格书的技术条件正常运行等全过程，在产品安装和试运行期间，中标人应派熟练的技术人员到设备安装现场进行技术指导服务。

7.7中标人应组织使用方人员等进行培训，应提供详细的培训计划及培训手册(中文)，培训方式分为工厂培训和现场培训，培训的内容包括设备及系统的一般原理，设备及系统的操作、维护、维修等。培训工作中使用的专用工具、仪器、仪表由中标人提供。培训的时间、地点、人员等由招标人确定。

7.8招标人在工程设计过程中，需要调整中标人提供的设备时，中标人应协助更改设备数量并对设备配置和设备间的联系提出建议或方案。

7.9设计联络一般由招标人组织，在工程设计过程中，对招标人随时向中标人提出的有关设备和系统性能方面的技术咨询，中标人应及时解答并提供工程设计所需各项技术资料。

7.1 0设备生产之前，中标人根据招标人的安排进行设计联络，设计联络的时间、地点、次数根据工程设计情况确定，经过设计联络对设备的相关技术参数确认无误后方可生产。

8出厂试验检测

8.1物资设备出厂前应进行单体测试和系统测试。招标人认为有必要时可派员观察所订购物资设备的试验和检测情况。

8.2出厂试验检测后，中标人应将试验检测记录送交招标人。

8.3所有设备到达施工现场后若发现材料、元器件缺损或性能劣化，均应由中标人无偿补齐或更换，并不得延误工期。

9运输

9.1中标人应负责将所供设备严密包装，防止潮气、锈蚀、淋雨和震动。包装应牢固可靠，应考虑到运输过程中可能受到的冲击，设备应不松动、不损坏、不变形。

9.2	设备装运前，中标人必须经招标人同意后方可发运。设备在装运后中标人应立即将装货通知用电传及特快专递邮寄给招标人。

9.3	中标人应负责将设备运至招标人指定地点,运输所需费用由中标人承担。

9.4	物资设备在达到目的地后，中标人应按照规定接受监理对进场物资设备的检验、见证取样或平行检验。

9.5开箱验收将在现场进行，若设备的质量和规格与合同不符或发现明显的或隐藏的损坏，招标人将立即通知中标人，中标人应立即修复或更换损坏的部件和设备，所需费用由中标人承担。

9.6	在包装箱外应标明招标人的订货号、中标人发货号、设备安装站名。

9.7	随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合要求。每台设备应至少附有下列出厂文件：

	产品合格证；

	出厂试验记录；

	维护使用说明书。

	拆卸运输零件（如需要）和备件（如果有）一览表。

轨道电路：97型25Hz相敏轨道电路；

轨道电路能达到下列要求：

适应轨型：P43、P50、P60标准轨；

轮缘高度：25--34mm；

适应速度：0--80Km/h；

环境温度：-25℃～+65℃；

相对湿度：95%（25℃）；

转辙机

信号机型号：XSA-2型调车信号机；

型号：XSA-BA    具备主副丝自动切换

额定电压：AC220V

LED发光盘

转辙机

转辙机型号：直流电动转辙机ZD6-D型；

ZD6-D系列直流电液转辙机

动作杆行程：不小于165mm；

额定负载：不小于3500N；

额定电压：DC220V；

动作电流：<3.5A；

动作时间：<3.5S；

环境温度：-25℃～+65℃；

相对湿度：95%（25℃）；

（六）附件及零配件、备品备件的要求

1、我方保证提供的产品为全新设备。

2、我方所提供的设备保证各种状态下设备的安全、可靠。

3、主要材料、机械、电器零部件选用名牌优质产品，且为可在市场上采购的标准系列产品；与机车配件通用的使用机车配件。

4、技术先进、操作简便、易于保养和维修我方设备配备必须的备品、易损件及专用工具仪器，该部分价格含在投标报价中。

5、技术资料

设备在交验时提供三份装订成册的资料,每份资料包括下列内容：

（1）产品合格证书。以及国家特种设备管理规定要求必须提供的技术文件和资料。

（2）产品说明书。

（3）技术资料和竣工图纸（原理图、接线图、安装图、电缆布置图等）。

（4）安装、使用和维修手册。

（5）装箱清单、备件清单等。

6、设备的外购件（系统或部件）的名称、用途、产地、厂名的清单。

7、设备操作规程（含各系统）。

8、主要外购件（系统或部件）产品合格证、产品说明书及其安装、使用、维修手册。

（七）验收标准和要求

1、系统验收时，设备及安装按照相关国标或行业标准、技术条件进行检查、试验和验收。

2、试验标准及方法由我方提供，招标方确认。试验地点为设备安放地。

3、和施工单位一起负责交验工作，自始至终在现场参加交验工作，并处理各种相关问题，直到业主同意接收设备并确认验收合格为止。

4、全质量保修期限：1年。

5、从验收合格交付使用起，对系统提供保修期服务。在质量保证期内，若设备出现故障，接到申请方通知后，保证在48小时内及时到达申请方现场进行免费维修服务，以保证设备的正常运转。

（八）调试及技术服务要求

1、设备的设计、制造、试验和安装，符合国家与行业现行有关规范和标准；

2、按照招标人通知的日期，派相关技术人员到现场负责设备的安装、调试。派遣的设备调试人员具备相关从业资格证书。

3、按照招标人要求的有关规定，办理安全、消防等方面的相关手续。

4、在招标人规定的时间内完成设备的调试工作。

5、在施工过程中负责设备的调试。

6、设备安装、调试及售后服务人员严格遵守国家有关安全生产的法律法规和《铁路工程施工安全技术规程》等安全生产的规定及建设方施工现场安全管理规定，违反安全规定发生的一切后果，自行承担责任。

# 第六章  响应文件格式

项目

（项目采购编号：   填入项目采购编号     ）

响应文件

供 应 商：  供应商全称并盖单位公章

日   期：      年    月    日

目  录

一、响应函

二、授权委托书(适用于有委托代理人的情况)

三、商务和技术偏差表

四、报价表

五、资格审查资料

六、响应方案

七、其他资料

- 响应函

(采购人名称):

1.我方已仔细研究了__(项目名称)采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币(大写)(￥               )的报价（其中：不含税价为:       ;增值税税额为:            )完成/提供本项目工程/货物/服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的响应文件包括下列内容:

（1）响应函

（2）授权委托书(适用于有委托代理人的情况)

（3）商务和技术偏差表

（4）报价表

（5）资格审查资料

（6）响应方案

（7）其他资料

响应文件的上述组成部分如存在内容不-致的，以响应函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

- 我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

- 如我方成交，我方承诺:

(1)在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同;

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件;

(3)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不开在第一章“采购公告”中规定的供应商不得存在的情形。

7.(其他补充说明)。

供应商:________________________(盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人:(签字)

地址:____________________________________________

电子邮箱：_______________________________________

电话：____________________________________________

传真：____________________________________________

邮政编码：_______________________________________

年   月    日

附：守法诚信承诺书

××公司：

为维护社会的公平正义，我司郑重承诺，与贵公司不存在有可能影响采购公正的利害关系。

1、我司已仔细阅读《××单位××文件》（以下简称采购文件），包括采购文件的澄清或修改说明，完全支持并响应，不存在误解或不明。

2、遵纪守法，不触底线，公平公正参与竞争。我司提供的《响应文件》及其资料真实合法有效。

3、响应期间没有因质量或服务问题被采购人或采购人上级机构通报且在整改期内。

4、响应单位法定代表人为同一个人或者存在控股关系，管理关系的不同单位，没有在本项目中同时报价。

5、无联合体另外报价。

6、单位、法定代表人（单位负责人）、委托代理人（授权代表）无暂停或取消投标资格、骗取中标、行贿等不良记录以及其他违法犯罪记录；无围标串标、恶意投诉、买卖资质等违法违规行为。

7、诚实守信，优质高效履行合同。一旦中选，我司将严格遵守采购文件的约定，不附加条件,及时商谈、签约、履约。

8、自我管理，知行合一，主动承担社会责任。坚持“五大发展理念”，始终为用户着想，维护同业形象，自觉接受监管，维护和谐稳定。

9、如发现我司有违上述条款，任何时候我司都愿意承担相应的法律责任，自愿放弃成交资格，接受任何处罚，并承担没收履约保证金或按合同违约责任的顶格处罚；贵公司可单方终止合同并且有权通过媒体公开上述行为，拒绝我司参加贵公司今后任何采购活动。

专此承诺。

承诺单位（印刷体全称+单位公章）：

承诺单位法定代表人或其委托代理人（印刷体+签字）：

年  月   日

## 二、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人(单位负责人)，现委托___(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购项目响应文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限:自本委托书签署之日起至         采购项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附:法定代表人(单位负责人)身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商:(盖单位章)

法定代表人(单位负责人):(签字)

身份证号码:

委托代理人:(签字)

身份证号码:

年_月日

## 三、商务和技术偏差表

| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。

- 四、报价表

- 单位：元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联锁软件修改 |  | 站 | 1 |  |  | 因涉及既有设备的升级改造，须取得既有厂家的授权 |
| 2 | 联锁硬件设备扩容 |  | 站 | 1 |  |  | 因涉及既有设备的升级改造，须取得既有厂家的授权 |
| 3 | 转辙机 | ZD6-D | 台 | 1 |  |  | 既有保持一致 |
| 4 | 转辙机安装装置 |  | 套 | 1 |  |  | 既有保持一致 |
| 5 | 调车信号 | 铝合金矮二显 | 架 | 6 |  |  | 既有保持一致 |
| 6 | 点灯单元 |  | 套 | 12 |  |  | 既有保持一致 |
| 7 | 发光盘 |  | 套 | 12 |  |  | 既有保持一致 |
| 8 | 轨道电路 | 97型25HZ轨道电路 | 1送2受区段 | 3 |  |  | 既有保持一致 |
| 9 | 轨道电路 | 97型25HZ轨道电路 | 无岔区段 | 2 |  |  | 既有保持一致 |
| 10 | 信号电缆 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 11 | 设备安装及调试 |  | 站 | 1 |  |  |  |
| 总价（含税价） |  |  |  | 人民币大写: (小写： 元) |  |  |  |

注：供应商报价表应包含询价范围内的一切费用，总价不作调整。

## 五、资格审查资料

（一）基本情况

供应商应根据供应商须知前附表第3.5（1）项和第3.5（2）项的要求提供主体资格证明及相关资质证明资料。

供应商还应根据供应商须知前地表第3.5（5）项、第3.5（7）项和第3.5（8）项的要求提供其他相关证明材料。

（二）近年财务状况

无要求

（三）近年的类似项目情况表

| 货物名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格和型号 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 买方名称 |  |  |  |  |
| 买方联系人及电话 |  |  |  |  |
| 合同价格 |  |  |  |  |
| 项目概况及供应商履约情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：供应商应根据供应商须知前附表第3.5（4）项的要求在本表后附相关证明材料。

- （四）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

（五）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 执业或职业资格证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学 历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事类似工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |

注：供应商应根据供应商须知前附表第3.5（6）项的要求在本表后附相关证明材料。

## 六、响应方案

(一)货物质量标准或技术性能指标的详细描述

（注：主要材料和关键部件有外购的，应在此部分详细说明外购的主要材料和关键部件名称、型号规格或主要技术性能参数、制造商名称、制造商地址等信息。）

- 技术支持资料

- 相关服务计划

## 七、其他资料

供应商需提交的其他资料。